HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG · ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ · EIDE v1.2

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN CÙNG CLAUDE CODE (DEV)

Nguyên tắc "đọc tài liệu và phát triển", vòng lặp chuẩn, nhật ký sai khác và đồng bộ tài liệu định kỳ, cấu trúc kho, lệnh và hook cho Claude Code, chiến lược ba nền tảng (macOS trước, Windows, Linux), sprint đầu tiên

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | EIDE-DEV-29 |
| Phiên bản | 1.0 — phát hành cùng bộ hồ sơ v1.2 (bổ sung theo Rà soát đủ điều kiện phát triển) |
| Ngày lập | 05/09/2026 |
| Người lập | Vũ Trí Công — học viên cao học (hỗ trợ soạn thảo: Claude) |
| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Trung Hiếu |
| Khuôn khổ | Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử — Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) |
| Sản phẩm | EIDE (Embedded IDE) — trước đây Hardware Knowledge Workbench (HKW); Knowledge Plane bằng Python; kho mã core dùng chung với EAA-U; bản đầu chạy trên một PC có Internet |
| Tài liệu trước | Toàn bộ bộ hồ sơ v1.2; đặc biệt PLN-27 (backlog), STP-05 (kiểm thử), DEP-26 (triển khai), SEC-25 (an toàn) |
| Dùng khi | Mở kho mã `eide` lần đầu; mỗi phiên làm việc với Claude Code; mỗi lần đồng bộ tài liệu |
| Kho mã | eide (viết mới hoàn toàn theo v1.2; không kế thừa mã hkw-core M0 — DEVIATIONS DEV-003) |
| Bộ hồ sơ | Nền: EIDE-PDA-00 · URD-01 · SRS-02 · SAD-03 · SDD-04 · STP-05 · BPD-06 · KAD-07 · APD-08 · DPS-09. Bổ sung v1.2: CXD-10 · MEM-11 · CDS-12 (6 tập) · UXD-13 · DDD-14 · API-15 · PRS-16 · POL-17 · TGT-19 · SIM-20 · BEN-21 · PKG-22 · GPI-23 · SEC-25 · DEP-26 · CON-28. Excel: Danh mục năng lực v1.2 · Use case chi tiết v1.2 (UCD-24) · Kế hoạch backlog (PLN-27) · Rà soát đủ điều kiện phát triển |

| Phiên bản | Ngày | Người sửa | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/09/2026 | Vũ Trí Công | Phát hành lần đầu — bổ sung theo yêu cầu bắt đầu phát triển cùng Claude Code |

# 1. Vấn đề và nguyên tắc

Bộ hồ sơ v1.2 có 31 tài liệu, 238 năng lực có hợp đồng, 46 quy tắc chính sách, 55 phương thức API, 27 thực thể dữ liệu — đủ chi tiết để một tác tử lập trình (Claude Code [68], [18]) hiện thực mà không phải tự nghĩ ra hành vi. Rủi ro lớn nhất khi phát triển bằng tác tử không phải là viết sai cú pháp mà là trôi khỏi tài liệu: tác tử tự đặt tên khác, tự thêm trường, tự đổi mã lỗi, tự "sửa cho chạy" rồi tài liệu và mã không còn khớp. Vì thế quy trình đặt một nguyên tắc duy nhất và ba hệ quả.

Nguyên tắc: đọc tài liệu rồi mới phát triển. Hệ quả 1 — tài liệu là nguồn sự thật: mọi hành vi trong mã truy vết được về một mục tài liệu hoặc một tệp đặc tả máy đọc được (`docs/spec/`). Hệ quả 2 — sai khác phải được ghi lại: khi mã buộc phải khác tài liệu (tài liệu sai, thiếu, mâu thuẫn, không khả thi trên nền tảng), tác tử ghi một mục vào `docs/DEVIATIONS.md` trước khi commit, không sửa im lặng. Hệ quả 3 — tài liệu được cập nhật định kỳ từ nhật ký sai khác, bằng cách sửa nguồn sinh (`docs/ho-so/nguon/`) rồi sinh lại, vì tài liệu của EIDE là mã (ADR-12, SAD-03).

Ba nền tảng đích là macOS (Intel x86_64 và Apple Silicon arm64), Windows và Linux; thứ tự thực hiện là macOS trước. Quy tắc đa nền tảng đặt trong `docs/PLATFORM.md` và được ruff (bộ quy tắc PTH) cùng CI kiểm tự động.

# 2. Hai tầng tài liệu trong kho mã

Kho `eide` mang hai bản của cùng một bộ hồ sơ. `docs/ho-so/` là bản đọc cho người (31 docx, 4 Excel) kèm `nguon/` để sinh lại. `docs/spec/` là bản máy đọc được, dùng trực tiếp lúc chạy và lúc kiểm thử: `cds.json` (238 hợp đồng đầy đủ), `capabilities/<ns>.yaml`, `policy/rules.yaml` + `situations.jsonl` + `defaults.yaml`, `prompts/.md`, `api/openrpc.json` + `mcp_tools.json` + `errors.json` + `ledger_events.json`, `data/schema.sql` + `json/.json`, `isa/*.yaml`. Registry nạp `cds.json` lúc khởi động; PolicyGate nạp `rules.yaml`; lớp lỗi từ chối mọi mã không có trong `errors.json`; test đối chiếu (`tests/test_specs_consistency.py`) bảo đảm mã không thể lệch spec mà CI vẫn xanh.

| Việc | Đọc trước (docx) | Đặc tả máy đọc được |
| --- | --- | --- |
| Hiện thực một năng lực | CDS-12.x (tập theo nhóm), SDD-04 §4 | capabilities/<ns>.yaml, cds.json |
| Cổng và quyết định | APD-08, POL-17 | policy/rules.yaml, situations.jsonl, defaults.yaml |
| Hiểu lệnh, điều phối | DPS-09, PRS-16, CXD-10 | prompts/*.md |
| Dữ liệu | DDD-14, MEM-11 | data/schema.sql, data/json/ |
| API, lỗi, sự kiện | API-15 | api/*.json |
| Chip, toolchain, dò board | TGT-19 | isa/*.yaml |
| Giao diện | UXD-13, GPI-23 | docs/ui/*.dc.html |

Bản đồ đầy đủ "việc → tài liệu" nằm ở `docs/INDEX.md`; Claude Code bắt buộc đọc tệp này đầu mỗi phiên (lệnh `/bat-dau`).

# 3. Vòng lặp chuẩn cho một việc

Một việc là một năng lực (`ns.name`) hoặc một hạng mục hạ tầng WI trong PLN-27. Vòng lặp gồm bảy bước và được mã hóa thành lệnh `/thuc-hien <ns.name>` để tác tử không bỏ bước.

| # | Bước | Bằng chứng / công cụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đọc hợp đồng và tài liệu liên quan | `/doc-nang-luc` in input/output schema, steps, errors, undo, tc, quy tắc POL cùng cổng, entity DDD, phương thức RPC, bước use case (sheet 11) |
| 2 | Viết test trước | Mỗi câu trong trường `tc` và mỗi mã lỗi trong `errors` → ≥ 1 test; gọi qua `Router.invoke` để cổng và ledger được kiểm |
| 3 | Hiện thực handler | `@capability("ns.name")` trong `src/eide/caps/<ns>.py`; docstring dòng đầu `Spec: <CODE> — CDS-12.x; POL-17 …; DDD-14 …` |
| 4 | Kiểm đa nền tảng | `pathlib`, tiến trình con dạng danh sách, công cụ ngoài qua `eide_core.tools.which`; `/nen-tang` |
| 5 | Kiểm tra | `make check` = ruff + đối chiếu spec + pytest; phải xanh |
| 6 | Ghi sai khác (nếu có) | `/sai-khac` → DEV-xxx trong `docs/DEVIATIONS.md`, trạng thái Mở |
| 7 | Cập nhật sprint và commit | Dòng trong `docs/SPRINT-01.md` (trạng thái, nền tảng đã kiểm, DEV); commit `[<CODE>] ns.name: …` với phần thân `Đọc: …` và `Sai khác: …` |

Router là điểm gọi duy nhất: kiểm tham số theo `input_schema` (E1000), hỏi PolicyGate theo cổng của năng lực và lớp rủi ro, ghi `cap.run.start`, chạy handler, kiểm kết quả theo `output_schema`, ghi `cap.run.finish`. Quyết định ASK không phải lỗi: lời gọi vào hàng đợi với trạng thái `pending` (API-15 E3000). Nhờ vậy test của từng năng lực đồng thời là test của chính sách và nhật ký.

# 4. Nhật ký sai khác và đồng bộ tài liệu

`docs/DEVIATIONS.md` là bảng có tám cột: mã DEV, ngày, tài liệu và mục, mã nguồn, sai khác, lý do, đề xuất, trạng thái. Trạng thái đi từ `Mở` sang `Đã duyệt` (chủ sản phẩm đồng ý sửa tài liệu) hoặc `Bác` (sửa mã cho khớp tài liệu), rồi `Đã cập nhật tài liệu vX.Y`. Ba mục đã có ngay từ ngày đầu minh họa cách dùng: DEV-001 (rules.yaml tham chiếu ngưỡng nhưng giá trị mặc định không ở một chỗ → thêm `defaults.yaml`), DEV-002 (thiếu mã lỗi cho kết quả năng lực sai schema → tạm dùng E6001, đề xuất E1004), DEV-003 (kho viết mới, không kế thừa hkw-core → sửa WI-001, thêm ADR-16).

Đồng bộ tài liệu chạy cuối mỗi sprint hoặc khi có từ năm mục Mở trở lên: lệnh `/dong-bo-tai-lieu` gom các mục theo tài liệu thành bản nháp `docs/sync/<ngày>-<DOC>.md` (mục bị ảnh hưởng, nội dung hiện tại, nội dung đề xuất, tệp nguồn sinh phải sửa, phiên bản đích). Tác tử không tự sửa docx hay `docs/spec/` trong bước này. Sau khi chủ sản phẩm duyệt, nguồn sinh được sửa (`<ten>.js`, `cds_data_*.py`, `rules.yaml`…), tài liệu sinh lại, bản mới chép vào `docs/spec/`, và mục DEV đổi trạng thái. Hook `PreToolUse` chặn việc sửa trực tiếp docx/xlsx và các tệp sinh (`cds.json`, `caps.json`, `ddd.json`), nhắc quy tắc khi sửa bất kỳ tệp nào trong `docs/spec/`.

# 5. Cấu trúc kho và những gì đã chạy

eide/

CLAUDE.md                  # hướng dẫn cho Claude Code (nguyên tắc, vòng lặp, cấu trúc, nền tảng, khi nào hỏi người)

.claude/commands/          # /bat-dau /doc-nang-luc /thuc-hien /sai-khac /kiem-tra /nen-tang /dong-bo-tai-lieu

.claude/settings.json      # quyền và hook: guard_spec (PreToolUse), after_edit (PostToolUse), on_stop (Stop)

docs/INDEX.md DEVIATIONS.md SPRINT-01.md PLATFORM.md decisions/ADR-000-mau.md

docs/spec/ (chuẩn máy đọc)  docs/ho-so/ (31 docx, 4 xlsx, nguon/)  docs/ui/ (23 mockup)

src/eide_core/ paths errors registry policy ledger router tools

src/eide/ cli.py daemon/rpc.py caps/{project,env,policy}.py

tests/ 7 tệp, 36 test (registry, policy, ledger, project, env+policy, rpc, đối chiếu spec)

scripts/ spec_status new_deviation validate_specs uc_steps setup-mac.sh hooks/

.github/workflows/ci.yml   # macos-13 (Intel), macos-14 (Apple Silicon) bắt buộc; windows, ubuntu allow-failure

pyproject.toml Makefile README.md plugins/geditor/README.md

Trạng thái sau ngày đầu: registry nạp 238 năng lực / 27 nhóm từ spec; PolicyGate biên dịch 46 quy tắc với bộ đánh giá biểu thức an toàn (chỉ so sánh, logic, `in`, thuộc tính — không gọi hàm), năm tầng quyết định (dừng khẩn → ngưỡng cứng lớp rủi ro × mức tự chủ → quy tắc theo cổng → quy tắc chung → mức năng lực T1/T1*/T2/T3 và người gọi trực tiếp); ledger chuỗi hash SHA-256 với kiểu sự kiện lấy từ API-15; sáu năng lực đã hiện thực và kiểm (project.create, project.list, env.detect, env.check, policy.emergency_stop, policy.set_autonomy); CLI `eide doctor | caps list/describe/invoke | project new/list | policy stop/set | spec | daemon`; daemon JSON-RPC 2.0 qua stdio với 9/55 phương thức. `make check` xanh trên Linux (môi trường soạn thảo); việc đầu tiên trên máy Mac là chạy `bash scripts/setup-mac.sh && make check` để ghi nền tảng thật vào SPRINT-01.

# 6. Chiến lược ba nền tảng

| Nền tảng | Thứ tự | CI | Điểm cần chú ý (PLATFORM.md) |
| --- | --- | --- | --- |
| macOS 13+ Intel | 1 | macos-13, bắt buộc | Homebrew ở /usr/local; toolchain ARM qua cask gcc-arm-embedded |
| macOS 14+ Apple Silicon | 1 | macos-14, bắt buộc | Homebrew ở /opt/homebrew; binary x86_64 qua Rosetta; renode/simavr chọn bản arm64 |
| Windows 11 | 2 | windows-latest, allow-failure | Cổng COMn; đường dẫn Program Files; winget; dịch vụ nền theo Task Scheduler (DEP-26) |
| Linux (Ubuntu 22.04+) | 3 | ubuntu-latest, allow-failure | udev cho probe; systemd; apt |

Bảy quy tắc mã đa nền tảng (pathlib, tiến trình con dạng danh sách, cổng nối tiếp chuẩn hóa theo OS, dịch vụ nền theo OS, không phụ thuộc kiến trúc CPU máy chủ, test không phần cứng chạy trên cả ba OS, năng lực chỉ chạy trên Mac phải ghi rõ) được kiểm bởi ruff PTH, bởi lệnh `/nen-tang` và bởi ma trận CI. Một năng lực chỉ được đánh dấu "Xong" khi cột Nền tảng trong SPRINT ghi nền tảng đã chạy test thật.

# 7. Sprint 1 và cách giao việc cho Claude Code

SPRINT-01 ("xương sống chạy được trên Mac", hai tuần) lấy từ mốc M1 của PLN-27: hạ tầng WI-001/003/004/008/010 đã có bản đầu; còn WI-002 (SQLite store + migration), WI-007 (bộ nhớ M1/M2), WI-009 (sandbox), WI-013 (prompt và Gateway LLM); năng lực còn lại project.open/status/preferences, memory.progress/summarize_session, policy.decide/undo_window/escalate, env.lock/sandbox, report.progress; hai việc của người (WI-257 ký danh sách trắng, WI-258 xác nhận màu PTIT và ngôn ngữ lược đồ GEditor). Sprint 2 là Orchestrator (WI-005), ToolForge tool.* (WI-020) và MCP (WI-011).

Phiên làm việc điển hình: mở kho bằng `claude`, gõ `/bat-dau` — tác tử đọc CLAUDE.md và INDEX, chạy `spec_status`, đọc SPRINT và DEVIATIONS, đề xuất một việc kèm tài liệu sẽ đọc và tiêu chí xong; chủ sản phẩm xác nhận; `/thuc-hien <ns.name>`; khi xong `/kiem-tra` in báo cáo năm dòng. Chủ sản phẩm chỉ cần trả lời khi tác tử hỏi ở ba trường hợp trong CLAUDE.md (tài liệu mâu thuẫn chưa có DEV, cần thư viện/dịch vụ trả phí, thay đổi ảnh hưởng từ ba nhóm năng lực trở lên) và duyệt DEVIATIONS mỗi tuần.

# 8. Tiêu chí chấp nhận quy trình

| # | Tiêu chí |
| --- | --- |
| 1 | Mọi commit trong `src/` có phần thân `Đọc: …` và `Sai khác: DEV-xxx ¦ không`; `git log --grep "Đọc:"` bằng số commit trong src/ |
| 2 | `tests/test_specs_consistency.py` xanh liên tục: mã lỗi ⊆ errors.json, phương thức RPC ⊆ openrpc.json, @capability ⊆ cds.json, docstring có `Spec:` |
| 3 | Không mục DEVIATIONS `Mở` quá 7 ngày; sau mỗi đồng bộ, phiên bản tài liệu tăng (v1.3, v1.4…) và `docs/spec/` được sinh lại từ nguồn |
| 4 | CI xanh trên macos-13 và macos-14 cho mọi PR; Windows/Linux không đỏ quá một sprint |
| 5 | SPRINT-xx ghi nền tảng thật cho từng dòng "Xong" |

# Tài liệu tham khảo

[1] V. T. Công, "EIDE-PDA-00 — Phân tích thiết kế sản phẩm EIDE v1.1 (trước đây HKW-PDA-00)," 05/09/2026.

[2] V. T. Công, "Embedded AIDD Agent (EAA) — bộ hồ sơ v1.0 và mã nguồn," GitHub mobiluckvn/Agent, 2026. [Online]. Available: https://github.com/mobiluckvn/Agent

[3] V. T. Công, "Phân tích thiết kế Agent — Kiến trúc agent đa mô hình cho lập trình nhúng (EAA-U) v0.1," 05/09/2026.

[4] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, "Systems and software engineering — Requirements engineering," 2018.

[5] ISO/IEC/IEEE 42010:2022, "Software, systems and enterprise — Architecture description," 2022.

[6] IEEE Std 1016-2009, "IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions," 2009.

[7] ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, "Software testing — Part 3: Test documentation," 2021.

[8] Arm, "CMSIS-SVD: System View Description," Open-CMSIS-Pack. [Online]. Available: https://open-cmsis-pack.github.io/svd-spec/

[9] Microchip Technology, "Microchip Packs Repository (Device Family Packs, ATDF)." [Online]. Available: https://packs.download.microchip.com/

[10] Zephyr Project, "Devicetree bindings," Zephyr Documentation. [Online]. Available: https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/bindings.html

[11] IBM, "Docling — document conversion toolkit," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/docling-project/docling

[12] KiCad, "kicad-cli — command line interface," KiCad 8 Documentation. [Online]. Available: https://docs.kicad.org/8.0/en/cli/cli.html

[13] Anthropic, "Model Context Protocol — specification," 2025–2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/specification

[14] Adancurusul, "embedded-debugger-mcp," GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/adancurusul/embedded-debugger-mcp

[15] Espressif Systems, "ESP-IDF Tools Local MCP Server," Developer Portal, Apr. 2026. [Online]. Available: https://developer.espressif.com/blog/2026/04/esp-idf-tools-mcp-server/

[16] Nordic Semiconductor, "AI-assisted development the Nordic way," Nordic DevZone Blog, Jun. 2026. [Online]. Available: https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/bringing-ai-assisted-development-to-nrf-connect-sdk-and-nrf-cloud

[17] "Skilled AI Agents for Embedded and IoT Systems Development," arXiv:2603.19583, Mar. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/html/2603.19583

[18] Anthropic, "Effective harnesses for long-running agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents

[19] Logic, "Structured outputs: JSON Schema, OpenAI, Claude, Gemini," 2026. [Online]. Available: https://logic.inc/resources/structured-outputs-guide

[20] Antmicro, "Renode — open source simulation framework." [Online]. Available: https://renode.io/

[21] Sigstore, "Sigstore — signing and provenance for software artifacts." [Online]. Available: https://www.sigstore.dev/

[22] Embedder, "Embedder | Enterprise AI Platform for Embedded Software," 2026. [Online]. Available: https://embedder.com/

[23] sigrok, "sigrok-cli and libsigrokdecode." [Online]. Available: https://sigrok.org/

[24] JSON Schema, "JSON Schema Specification 2020-12." [Online]. Available: https://json-schema.org/specification

[25] V. T. Công, "EIDE — Danh mục năng lực đầy đủ v1.1 (EIDE_Danh_muc_Nang_luc.xlsx): 228 năng lực, 26 nhóm," 05/09/2026.

[26] V. T. Công, "EIDE-APD-08 — Chính sách tự chủ của tác tử và cổng người thích ứng v1.1," 05/09/2026.

[27] V. T. Công, "EIDE-DPS-09 — Chính sách hội thoại và suy luận ý định v1.0," 05/09/2026.

[28] V. T. Công, "EIDE — Use case chi tiết (EIDE_Use_Case_Chi_Tiet.xlsx): 45 use case, 3 mức tự chủ, kịch bản hội thoại," 05/09/2026.

[29] Anthropic, "Building Effective AI Agents," Anthropic Engineering. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

[30] R. Parasuraman, T. B. Sheridan, and C. D. Wickens, "A model for types and levels of human interaction with automation," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. A, vol. 30, no. 3, pp. 286–297, 2000.

[31] Mermaid, "Mermaid — diagramming and charting tool." [Online]. Available: https://mermaid.js.org/

[32] PlantUML, "PlantUML language reference guide." [Online]. Available: https://plantuml.com/

[33] Graphviz, "DOT language." [Online]. Available: https://graphviz.org/doc/info/lang.html

[34] Terrastruct, "D2 — declarative diagramming language." [Online]. Available: https://d2lang.com/

[35] WaveDrom, "WaveDrom — digital timing diagram everywhere." [Online]. Available: https://wavedrom.com/

[36] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture." [Online]. Available: https://c4model.com/

[37] D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," arXiv:2404.16130, 2024.

[38] D. Nardi et al., "Architecture Decision Records (ADR)," adr.github.io. [Online]. Available: https://adr.github.io/

[39] libusb / pyserial / probe-rs, "Device enumeration and probe discovery APIs." [Online]. Available: https://probe.rs/

[40] Anthropic, "Effective context engineering for AI agents," Anthropic Engineering, 2025. [Online]. Available: https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents

[41] Anthropic, "Prompt caching," Claude Developer Platform documentation. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-caching

[42] Google, "Context caching," Gemini API documentation. [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/caching

[43] OpenAI, "Prompt caching," OpenAI Platform documentation. [Online]. Available: https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-caching

[44] T. R. Sumers, S. Yao, K. Narasimhan, and T. L. Griffiths, "Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)," arXiv:2309.02427, 2023.

[45] C. Packer et al., "MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems," arXiv:2310.08560, 2023.

[46] J. S. Park et al., "Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior," in Proc. UIST, 2023.

[47] N. F. Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts," Trans. ACL, vol. 12, 2024.

[48] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Proc. NeurIPS, 2020.

[49] OpenRPC, "OpenRPC Specification 1.3." [Online]. Available: https://spec.open-rpc.org/

[50] JSON-RPC Working Group, "JSON-RPC 2.0 Specification," 2010. [Online]. Available: https://www.jsonrpc.org/specification

[51] OWASP, "OWASP Top 10 for Large Language Model Applications," 2025. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[52] buserror, "simavr — a lean AVR simulator," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/buserror/simavr

[53] QEMU Project, "QEMU system emulation targets (Arm, RISC-V, Xtensa)." [Online]. Available: https://www.qemu.org/docs/master/system/targets.html

[54] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group, 1994 (cập nhật 2024).

[55] Apple, "Human Interface Guidelines — macOS," Apple Developer. [Online]. Available: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

[56] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023.

[57] V. T. Công, "EIDE-CXD-10 — Kiến trúc ngữ cảnh cho tác tử v1.0," 05/09/2026.

[58] V. T. Công, "EIDE-MEM-11 — Kiến trúc bộ nhớ tác tử v1.0," 05/09/2026.

[59] V. T. Công, "EIDE-CDS-12 — Đặc tả chi tiết năng lực (6 tập) v1.0," 05/09/2026.

[60] V. T. Công, "EIDE-UXD-13 — Đặc tả UI/UX v1.0," 05/09/2026.

[61] V. T. Công, "EIDE-DDD-14 — Từ điển dữ liệu, DDL và di trú v1.0," 05/09/2026.

[62] V. T. Công, "EIDE-API-15 — Đặc tả giao diện lập trình v1.0," 05/09/2026.

[63] V. T. Công, "EIDE-PRS-16 — Prompt, vai trò LLM và skill v1.0," 05/09/2026.

[64] V. T. Công, "EIDE-POL-17 — Quy tắc chính sách tự chủ máy đọc được v1.0," 05/09/2026.

[65] V. T. Công, "EIDE-TGT-19 — ISA profile, toolchain, adapter target và discovery v1.0," 05/09/2026.

[66] V. T. Công, "EIDE-SIM-20 — Thiết kế mô phỏng v1.0," 05/09/2026.

[67] V. T. Công, "EIDE-Rà soát đủ điều kiện phát triển (EIDE_Ra_soat_Du_dieu_kien_Phat_trien.xlsx)," 05/09/2026.

[68] Anthropic, "Claude Code documentation — memory (CLAUDE.md), slash commands, hooks, settings," Claude Docs, 2026. [Online]. Available: https://docs.claude.com/en/docs/claude-code