KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

(Software Test Plan — STP)

GEditor for macOS

Truy vết 82 yêu cầu chức năng và 31 yêu cầu phi chức năng — môi trường chuẩn Intel & Apple Silicon

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | MBL-STP-GEDIT-001 |
| Phiên bản | 1.4 (bổ sung suite Knowledge Pack Phase 4) |
| Ngày phát hành | 19/08/2026 |
| Tài liệu gốc | MBL-SRS-GEDIT-001 v1.0; MBL-SAD-GEDIT-001 v1.0 |
| Chuẩn tham chiếu | IEEE Std 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119 (rút gọn) |
| Đơn vị chủ trì | CÔNG TY TNHH MOBILUCK — code247.ai |
| Người phê duyệt | Vũ Trí Công — Founder |
| Mức bảo mật | Nội bộ |

# Mục lục

Mở bằng Microsoft Word và nhấn F9 (Update Field) để hiển thị mục lục kèm số trang.

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục đích và phạm vi kiểm thử

Kế hoạch này xác định chiến lược, môi trường, hạng mục, test case đại diện và tiêu chí đạt cho việc kiểm thử GEditor for macOS. Phạm vi bao phủ toàn bộ yêu cầu trong SRS: 82 yêu cầu chức năng (FR-*) và 31 yêu cầu phi chức năng (NFR-*), trên cả hai kiến trúc phần cứng Intel và Apple Silicon, cho hai biến thể phân phối (Direct và App Store).

Ngoài phạm vi: kiểm thử thâm nhập bảo mật chuyên sâu (thuê ngoài trước phát hành 1.0), kiểm thử bản địa hóa các ngôn ngữ ngoài EN/VI.

## 1.2. Nguyên tắc chủ đạo

- Truy vết hai chiều: mọi test case gắn mã FR/NFR; mọi yêu cầu P0 phải có ≥ 1 test case tự động hoặc thủ công có kịch bản.

- Đo trên phần cứng thật: KPI hiệu năng chỉ được công nhận khi đo trên hai máy chuẩn (mục 3), không công nhận số đo trên máy ảo.

- Kiểm thử là bước chặn: benchmark NFR-PERF và bộ hồi quy P0 chạy trong CI, fail = chặn merge (khớp SAD §7).

- Đối chứng độc lập: kết quả xử lý text đối chiếu bằng công cụ chuẩn (grep, iconv, jq, sort, csvkit) trên cùng fixture.

## 1.3. Mức và loại kiểm thử

| Mức | Nội dung | Công cụ / cách chạy |
| --- | --- | --- |
| Unit (lõi) | GEditorCore: TextBuffer, SearchEngine, EncodingEngine, CSVEngine, LineOps — bao phủ ≥ 70% (NFR-MNT-02) | XCTest/Swift Testing + GoogleTest (C++); chạy CI hai kiến trúc |
| Integration | Dịch vụ ↔ lõi: highlight incremental, find-in-files pipeline, snapshot/journal, XPC plugin host | XCTest integration target; mock FS; fixture chuẩn |
| System (UI) | Kịch bản người dùng đầu-cuối trên app thật: soạn thảo, tìm kiếm, CSV, macro, session | XCUITest + kịch bản thủ công có checklist |
| Performance | Toàn bộ NFR-PERF theo quy trình đo mục 6.1 | Script đo + Instruments (Time Profiler, Animation Hitches); powermetrics |
| Reliability | Kill/crash/đầy đĩa/mất mạng/ổ SMB; fuzz regex và fuzz CSV parser | Kịch bản phá hoại tự động; libFuzzer cho parser |
| Security | Ký số, notarization, egress, plugin hash/arch, sandbox MAS | codesign/spctl/stapler; proxy egress; plugin độc mẫu |
| Usability/A11y | IME tiếng Việt, VoiceOver, keymap, HIG checklist | Thủ công theo kịch bản + Accessibility Inspector |
| Compatibility | macOS 12/13/14/15+; Intel & Apple Silicon; Retina/non-Retina; ANSI/ISO/JIS keyboard | Ma trận máy mục 3; smoke suite tự động mỗi bản build |

# 2. Môi trường và dữ liệu kiểm thử

## 2.1. Ma trận phần cứng chuẩn

| Máy | Cấu hình | Vai trò | Hệ điều hành |
| --- | --- | --- | --- |
| MacBook Air M1 (chuẩn đo AS) | 8 GB RAM, SSD 256 GB | KPI hiệu năng Apple Silicon; test IME/VO chính | macOS mới nhất |
| MacBook Pro 13" 2019 i5 (chuẩn đo Intel) | 8 GB RAM, SSD | KPI hiệu năng Intel; ngưỡng dưới trải nghiệm | macOS 12 (min) và mới nhất |
| Mac bất kỳ M-series đời mới | 16 GB+ | Test scale đa core find-in-files; soak test | macOS mới nhất |
| CI runner | GitHub Actions macOS arm64 + x86_64 | Unit/integration/benchmark chặn merge | Theo pipeline |

## 2.2. Bộ dữ liệu kiểm thử (fixtures) — quản lý trong repo, có checksum

| Nhóm fixture | Nội dung |
| --- | --- |
| Encoding (FX-ENC) | 14 file cùng nội dung đối chứng ở: UTF-8, UTF-8 BOM, UTF-16 LE/BE, UTF-32, Windows-1252/1258, ISO-8859-1/15, Shift-JIS, GB18030, EUC-KR, TCVN3, VNI; file lỗi byte không hợp lệ; file NFD thuần |
| EOL (FX-EOL) | File thuần CRLF, thuần LF, thuần CR, trộn cả ba; file không newline cuối |
| CSV (FX-CSV) | Bộ RFC 4180 edge: quoted comma, quoted newline, escaped quote, BOM, header dài 50 cột, 1 triệu dòng, dòng thiếu/thừa cột, delimiter ; tab ¦; file "độc" quote không đóng |
| Large (FX-LG) | Text 100 MB, log 500 MB, log 1 GB, 1 dòng đơn 50 MB (không newline), file 4 GB (stretch) |
| Regex (FX-RX) | Bộ pattern chuẩn PCRE testsuite rút gọn + 10 pattern catastrophic backtracking |
| FindInFiles (FX-FIF) | Cây 10.000 file hỗn hợp (csv/log/txt/bin), có node_modules và symlink để test exclude |
| Tiếng Việt (FX-VI) | Văn bản Việt NFC, NFD, trộn; câu chứa đủ tổ hợp dấu; CSV tiếng Việt xuất từ Excel |

# 3. Test case theo nhóm chức năng

Dưới đây là các test case đại diện (mức system/integration) — bộ đầy đủ quản lý trong hệ thống test-management, sinh mã tự động theo cùng quy ước. Mọi TC hiệu năng chạy 5 lần lấy trung vị.

## 3.1. Soạn thảo cốt lõi

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CORE-01 | Multi-caret cơ bản | Mở file 1.000 dòng; Cmd+Click đặt 5 caret; gõ "X"; Cmd+Z | "X" xuất hiện đồng thời tại 5 vị trí; 1 lần undo gỡ cả 5 | FR-CORE-001 |
| TC-CORE-02 | Cmd+D chọn occurrence | Đặt caret trong từ "total"; nhấn Cmd+D 4 lần; gõ "sum" | 4 occurrence liên tiếp được chọn và thay đồng thời | FR-CORE-001 |
| TC-CORE-03 | Column mode chọn & sửa | File CSV fixed-width 10.000 dòng; Option+kéo chọn cột ký tự 5–12; gõ chuỗi thay thế | Toàn bộ 10.000 dòng thay đúng vùng chữ nhật; latency gõ không cảm nhận trễ | FR-CORE-002, NFR-PERF-04 |
| TC-CORE-04 | Column Editor chèn số | Chọn cột tại đầu 500 dòng; Column Editor: bắt đầu 1, bước 1, đệm 3 chữ số | Mỗi dòng nhận 001…500 đúng thứ tự | FR-CORE-003 |
| TC-CORE-05 | Paste khối cột | Copy vùng chọn cột 3×4; đặt caret giữa file; paste | Khối dán giữ hình chữ nhật 3 dòng × 4 ký tự, không tràn dòng | FR-CORE-002 |
| TC-CORE-06 | Sort theo cột N | File CSV 3 cột; Sort theo cột 2, kiểu số, giảm dần | Dòng sắp theo giá trị số cột 2; dòng có quoted field không vỡ | FR-CORE-005, FR-CSV-401 |
| TC-CORE-07 | Natural sort | Danh sách file1, file10, file2 → sort natural tăng | Kết quả: file1, file2, file10 | FR-CORE-005 |
| TC-CORE-08 | Dedup giữ bản đầu | 1 triệu dòng, 40% trùng; Remove Duplicate Lines (giữ đầu) | Số dòng đúng; thứ tự bản giữ nguyên; hoàn tất < 3 s; 1 bước undo | FR-CORE-006, NFR-PERF |
| TC-CORE-09 | Trim-on-save theo filetype | Bật trim trailing cho *.py; lưu file .py có space cuối dòng | Space cuối dòng bị xóa khi lưu; file .md không bị ảnh hưởng | FR-CORE-008 |
| TC-CORE-10 | Undo xuyên save | Gõ, lưu, gõ tiếp, Cmd+Z nhiều lần | Undo lùi được qua thời điểm save về trạng thái trước đó | FR-CORE-004 |
| TC-CORE-11 | Chuyển camelCase→snake_case | Chọn "userNameField"; lệnh convert snake_case | Kết quả "user_name_field" | FR-CORE-010 |
| TC-CORE-12 | TAB ↔ Space | File trộn tab/space, tab width 4; chạy Tab→Space rồi Space→Tab | Thụt lề giữ nguyên hình thức; round-trip không đổi nội dung hiển thị; 1 bước undo mỗi chiều | FR-CORE-009 |
| TC-CORE-13 | Word wrap 3 chế độ | Chuyển lần lượt: tắt / theo cửa sổ / tại cột 80 trên file dòng dài 50.000 ký tự | Render đúng từng chế độ; indicator wrap hiện; caret di chuyển theo dòng hiển thị đúng; không tụt fps | FR-CORE-015 |
| TC-CORE-14 | Khớp ngoặc / thẻ | Đặt caret cạnh (, [, {, thẻ XML; phím nhảy tới cặp đối ứng; file lồng 200 mức | Cặp tương ứng highlight đúng; nhảy đúng vị trí; không treo với lồng sâu | FR-CORE-012 |

## 3.2. Tìm kiếm và thay thế

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SRCH-01 | Regex lookbehind + \K | Pattern (?<=id=)\d+ và foo\Kbar trên fixture | Khớp đúng vị trí như PCRE chuẩn; nhóm bắt đúng | FR-SRCH-102 |
| TC-SRCH-02 | Replace biến đổi hoa thường | Find (\w+), replace \u$1 trên 1.000 từ | Chữ cái đầu mỗi từ viết hoa; undo 1 bước | FR-SRCH-103 |
| TC-SRCH-03 | Regex độc không treo UI | Pattern (a+)+$ trên chuỗi 10.000 ký tự "a" + "b" | Bị chặn bởi deadline/step-limit ≤ 2 s; UI vẫn thao tác được; thông báo rõ; nút hủy hoạt động | FR-SRCH-104, NFR-REL-05 |
| TC-SRCH-04 | Extended mode | Find \t\x41 trong Extended mode | Khớp tab + "A"; không diễn giải regex | FR-SRCH-101 |
| TC-SRCH-05 | Mark → Remove Unmarked | Log 500 MB; Mark pattern "ERROR"; Remove Unmarked Lines | Chỉ còn dòng chứa ERROR; đếm khớp báo cáo; 1 bước undo; < 10 s | FR-SRCH-107, NFR-PERF |
| TC-SRCH-06 | Find in Files đa luồng | Thư mục 10.000 file (fixture); mask *.csv;*.log, exclude node_modules; pattern regex | Kết quả đúng so với grep -r đối chứng; CPU dùng đa core; hủy giữa chừng ≤ 200 ms | FR-SRCH-106, NFR-PERF-06 |
| TC-SRCH-07 | Replace in Files dry-run | Replace trong 200 file; xem preview; bỏ chọn 3 file; commit | Chỉ 197 file được ghi; ghi atomic; file bỏ chọn nguyên vẹn; báo cáo tổng kết đúng | FR-SRCH-106, NFR-REL-02 |
| TC-SRCH-08 | Bookmark nhiều màu | Mark 2 pattern khác nhau với 2 màu; điều hướng theo từng màu | Nhảy đúng bookmark theo màu đã chọn | FR-SRCH-107 |
| TC-SRCH-09 | Search Results panel | Find All 3 lượt khác nhau; double-click kết quả; export lượt 2 ra file | 3 lượt giữ dạng lịch sử riêng; nhảy đúng dòng; file export đủ dòng khớp kèm số dòng | FR-SRCH-105 |
| TC-SRCH-10 | Go to Line | ⌘L nhập "1204", "1204,17", offset; giá trị ngoài phạm vi | Nhảy đúng dòng/cột; offset đúng; ngoài phạm vi báo lỗi inline, không popup | FR-SRCH-111 |

## 3.3. Bảng mã, EOL, Unicode

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ENC-01 | Đọc đúng bộ fixture bảng mã | Mở lần lượt 14 file fixture (UTF-8±BOM, UTF-16LE/BE, 1252, 1258, Shift-JIS, GB18030, EUC-KR, ISO-8859-1…) | Auto-detect đúng ≥ 95% fixture; nội dung hiển thị đúng ký tự đối chứng | FR-ENC-201/202 |
| TC-ENC-02 | Sửa mojibake tiếng Việt | Mở CSV xuất Excel (Windows-1258) bị hiểu nhầm; Encode-in → 1258; Convert-to → UTF-8; lưu | Tiếng Việt hiển thị đúng; file lưu là UTF-8 hợp lệ; round-trip không mất ký tự | FR-ENC-202/203 |
| TC-ENC-03 | TCVN3/VNI → Unicode | Mở fixture TCVN3 và VNI; convert sang UTF-8 | Đối chiếu 100% khớp bảng chuyển đổi chuẩn; không ký tự lạ | FR-ENC-201 (Phase 2) |
| TC-ENC-04 | Mixed EOL | File trộn CRLF/LF; mở file | Cảnh báo mixed EOL hiển thị; Normalize 1 click → toàn LF; status bar cập nhật | FR-ENC-204 |
| TC-ENC-05 | NFC/NFD tiếng Việt | Dán chuỗi "Tiếng Việt" dạng NFD; chạy Normalize NFC; bật normalize-on-save | Sau normalize: so byte đúng NFC; sau save: file luôn NFC; search tìm được cả 2 dạng trước đó | FR-ENC-206, NFR-USE-02 |
| TC-ENC-06 | Hiện ký tự ẩn | Bật Show Invisibles trên file chứa NBSP, zero-width space, BOM | Từng loại render ký hiệu riêng, đúng màu cấu hình; BOM indicator hiện ở đầu file | FR-ENC-205 |

## 3.4. Quản lý tài liệu, phiên, độ tin cậy

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DOC-01 | Khôi phục sau kill -9 | Gõ nội dung mới không lưu ở 3 tab; kill -9 tiến trình; mở lại app | Cả 3 tab khôi phục đủ nội dung (mất tối đa 1 chu kỳ autosave); vị trí caret giữ nguyên | FR-DOC-303/304, NFR-REL-01 |
| TC-DOC-02 | Atomic save khi lỗi giữa chừng | Giả lập đầy đĩa/ngắt quyền ghi trong lúc lưu file 200 MB | File gốc nguyên vẹn 100%; thông báo lỗi rõ; không file rác hỏng | FR-DOC-314, NFR-REL-02 |
| TC-DOC-03 | Mở file 1 GB (LFM) | Mở fixture log 1 GB; cuộn liên tục; nhảy cuối file; sửa 100 vị trí; lưu | Tương tác ≤ 8 s; cuộn 60 fps (đo bằng instrument); LFM tự bật; lưu thành công atomic | FR-DOC-310, NFR-PERF-03 |
| TC-DOC-04 | Monitoring (tail -f) | Bật Monitoring trên file log; script ngoài ghi 100 dòng/giây | View tự cuộn đáy, dòng mới highlight; CPU thấp (không polling) | FR-DOC-309, NFR-PERF-07 |
| TC-DOC-05 | Clone document 2 pane | Clone 1 tài liệu ra 2 pane; sửa ở pane trái | Pane phải cập nhật tức thời; vị trí cuộn 2 pane độc lập | FR-DOC-302 |
| TC-DOC-06 | File đổi ngoài ứng dụng | Sửa file bằng công cụ ngoài khi đang mở (chưa dirty và đang dirty) | Chưa dirty: reload theo cấu hình; đang dirty: hỏi người dùng, không mất dữ liệu | FR-DOC-309, NFR-REL-04 |
| TC-DOC-07 | iCloud Drive evict | Mở file trong iCloud bị evict cục bộ | NSFileCoordinator tải về, mở đúng; không treo main thread | NFR-REL-04 |
| TC-DOC-08 | Chế độ chỉ đọc | Bật read-only thủ công; mở file không quyền ghi; thử gõ/dán/Save | Mọi thao tác sửa bị chặn kèm thông báo trạng thái; biểu tượng khóa hiện trên tab và status bar; Save As vẫn hoạt động | FR-DOC-311 |

## 3.5. CSV/TSV

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CSV-01 | Parser RFC 4180 edge | Fixture: field chứa dấu phẩy trong ngoặc kép, ngoặc kép đôi escape, xuống dòng trong field, BOM, dòng cuối không newline | Parse đúng số hàng/cột đối chứng; không vỡ field nào | FR-CSV-401 |
| TC-CSV-02 | Auto-detect delimiter | Mở lần lượt file dùng , ; tab ¦ (có nhiễu) | Detect đúng ≥ 95% bộ fixture; cho phép override thủ công | FR-CSV-401 |
| TC-CSV-03 | Xóa cột theo field | CSV 1 triệu dòng có quoted field; xóa cột 3 | Cột 3 biến mất; quoted field các cột khác nguyên vẹn; < 5 s; 1 bước undo | FR-CSV-404 |
| TC-CSV-04 | Table view sửa ô | Chuyển Table view; sửa 1 ô thành giá trị chứa dấu phẩy; quay lại Text view | Ô được bọc ngoặc kép đúng chuẩn trong văn bản; undo chung lịch sử | FR-CSV-403 |
| TC-CSV-05 | Sort hiển thị vs ghi file | Table view sort cột A; quay Text view; sau đó Apply sort to file | Lần 1: văn bản không đổi; lần 2: văn bản sắp theo cột A | FR-CSV-403 |
| TC-CSV-06 | Validate số cột | Fixture có 3 dòng thiếu cột; chạy Validate | 3 dòng lỗi liệt kê đúng số dòng; click nhảy tới dòng | FR-CSV-405 |
| TC-CSV-07 | Convert CSV→JSON | CSV có header + quoted field; convert JSON (array of objects) | JSON hợp lệ (jq đối chứng); giá trị escape đúng; số bản ghi khớp | FR-CSV-406 |
| TC-CSV-08 | Rainbow + sticky header | Mở CSV 50 cột; cuộn ngang/dọc | Màu cột ổn định theo cột logic (không lệch bởi quoted field); header luôn hiển thị | FR-CSV-402 |

## 3.6. Tự động hóa

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTO-01 | Ghi & phát macro có regex | Ghi macro: Find regex + replace + xuống dòng kế; phát 100 lần | Kết quả giống thao tác tay 100 lần; lưu macro, khởi động lại app vẫn còn | FR-AUTO-601/602 |
| TC-AUTO-02 | Macro đến EOF | Macro xử lý từng dòng; chạy "đến cuối file" trên 100.000 dòng | Dừng đúng cuối file; không lặp vô hạn; hủy được giữa chừng | FR-AUTO-602 |
| TC-AUTO-03 | Batch macro trên thư mục | Chạy macro trên thư mục 500 file *.txt (Phase 2) | Từng file mở-chạy-lưu atomic; báo cáo file lỗi riêng, không dừng cả lô | FR-AUTO-602 |
| TC-AUTO-04 | Script applyEdits nguyên tử | Chạy script normalize-csv.js mẫu (SAD §6.3) trên fixture | Field được trim; dòng trống mất; encoding UTF-8, EOL LF; toàn bộ là 1 bước undo | FR-AUTO-603 |
| TC-AUTO-05 | Text Filter qua shell | Chọn 1.000 dòng; filter qua lệnh sort -u | Vùng chọn thay bằng stdout; stderr hiển thị nếu lỗi; timeout hoạt động | FR-AUTO-604 |
| TC-AUTO-06 | CLI mở file:line và stdin | geditor file.txt:120:5; và ps aux ¦ geditor | Mở đúng dòng 120 cột 5; stdin thành tab mới untitled | FR-AUTO-605 |

## 3.7. IME tiếng Việt, trợ năng, giao diện

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-IME-01 | Telex cơ bản (EVKey) | Gõ "tiếng Việt" bằng Telex ở đầu/giữa/cuối dòng, trước quoted CSV | Dấu bỏ đúng, không nuốt/nhân đôi ký tự; marked-text underline hiển thị đúng | NFR-USE-02 |
| TC-IME-02 | Telex + multi-caret | 3 caret; gõ "hoà" (Telex: hoaf) | Cả 3 vị trí nhận "hoà" đúng; không caret nào nhận ký tự thô "hoaf" | NFR-USE-02, FR-CORE-001 |
| TC-IME-03 | IME + find bar | Gõ tiếng Việt trong ô Find và trong inline search | Nhập dấu bình thường; Enter không kích hoạt sớm khi đang marked-text | NFR-USE-02 |
| TC-VO-01 | VoiceOver đọc soạn thảo | Bật VoiceOver; di chuyển caret theo từ/dòng; chọn văn bản | VO đọc đúng nội dung, vị trí, vùng chọn; thông báo trạng thái (đã lưu, tìm thấy N kết quả) | NFR-USE-03 |
| TC-UI-01 | Keymap Notepad++ | Bật preset N++; thử Ctrl→Cmd ánh xạ các lệnh chính | ≥ 30 phím tắt lõi hoạt động theo bảng ánh xạ công bố | FR-UI-802 |
| TC-UI-02 | Đổi nhanh từ status bar | Click mục encoding/EOL/language trên status bar | Menu đổi nhanh hiện đúng; thay đổi áp dụng tức thời | FR-UI-805 |

## 3.8. Knowledge Pack (Phase 4)

Suite chạy khi phát hành Pack, độc lập với tiêu chí Phase 1–3. Fixture bổ sung (FX-KNW): JSONL 1 GB (1,2 triệu record + 3 lỗi cài sẵn), 1 triệu chunk có bản trùng biết trước, DOT/Mermaid/Turtle có lỗi cú pháp đánh dấu, N-Triples chứa literal có ký tự đặc biệt. Đối chứng bằng duckdb CLI, jq và graphviz.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-KNW-01 | JSONL 1 GB | Mở fixture JSONL 1 GB (1,2 triệu record, 3 record lỗi JSON); duyệt danh sách; nhảy record lỗi | Duyệt được ≤ 10 s (máy chuẩn AS); 3 lỗi liệt kê đúng số dòng; xem thẻ record đúng nội dung | FR-KNW-901, NFR-KNW-02 |
| TC-KNW-02 | Thống kê chunk đối chứng | Chạy Chunk Inspector trên fixture 1 triệu chunk; đối chiếu count/dedup/histogram với duckdb CLI + jq | Sai lệch 0 trên count và số bản trùng; thống kê hoàn tất ≤ 15 s | FR-KNW-902 |
| TC-KNW-03 | Chunking preview & export | Chọn văn bản 50 trang; preview fixed 800+overlap 120 và theo heading; xuất JSONL | Ranh giới tô đúng; tổng ký tự các chunk = văn bản gốc + overlap; JSONL xuất validate 100% | FR-KNW-903 |
| TC-KNW-04 | Validate cú pháp đồ thị | Mở fixture DOT/Mermaid/Turtle có lỗi cài sẵn ở dòng biết trước | Lỗi chỉ đúng dòng ở cả 3 định dạng; file hợp lệ không báo giả | FR-KNW-904 |
| TC-KNW-05 | Graph preview đồng bộ | Mở DOT 500 node; click node trong preview; sửa nhãn node trong văn bản | Click nhảy đúng định nghĩa; preview cập nhật sau sửa; export SVG mở được | FR-KNW-905 |
| TC-KNW-06 | Bảng triple an toàn quoted | Mở N-Triples và edge list CSV có literal chứa dấu phẩy/ngoặc kép; xóa cột predicate | Table view hiển thị đúng 3 cột; xóa cột không vỡ literal; ghi ngược chuẩn | FR-KNW-906 |
| TC-KNW-07 | Zero-cost khi tắt | Cài Pack rồi tắt; chạy lại TC-PERF-01 (khởi động) và TC-PERF-04 (RAM idle) | Chênh lệch ≤ 1% so với baseline không có Pack; không dylib của Pack trong vmmap | FR-KNW-911, NFR-KNW-01 |
| TC-KNW-08 | Script jsonl.*/graph.* | Chạy script lọc chunk rỗng + đếm degree qua API mới trên fixture | Kết quả khớp đối chứng; quyền xin đúng manifest; chạy trong 1 bước undo với thao tác ghi | FR-KNW-912 |

# 4. Kiểm thử phi chức năng

## 4.1. Hiệu năng — quy trình đo

- Bản Release build, máy cắm nguồn, đóng ứng dụng khác, tắt Spotlight indexing tạm thời; mỗi chỉ số đo 5 lần lấy trung vị; ghi kèm nhiệt độ/throttle nếu có.

- Kết quả lưu dạng JSON vào repo benchmark; CI so với baseline — suy giảm > 10% trên bất kỳ KPI nào là fail chặn merge.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PERF-01 | Khởi động nguội | Đo 5 lần bằng script (open → cửa sổ nhận phím), lấy trung vị | M1: ≤ 500 ms · Intel i5 2019: ≤ 1.000 ms | NFR-PERF-01 |
| TC-PERF-02 | Mở 100 MB | Fixture text 100 MB; đo tới tương tác | ≤ 2.000 ms cả hai máy chuẩn | NFR-PERF-02 |
| TC-PERF-03 | Latency gõ p95 | Instrument đo keydown→render trên file 100 MB, 500 lần gõ | p95 ≤ 16 ms | NFR-PERF-04 |
| TC-PERF-04 | RAM idle | 1 tab file 1 KB, idle 5 phút, đo footprint | ≤ 80 MB | NFR-PERF-05 |
| TC-PERF-05 | Find-in-files scale | 10.000 file; đo trên 4 và 8 core (giới hạn bằng taskpolicy) | Thời gian 8 core ≤ 0,6 × thời gian 4 core (scale gần tuyến tính) | NFR-PERF-06 |
| TC-PERF-06 | Replace 1 triệu match | Regex thay 1 triệu match trên 100 MB | ≤ 30 s; có tiến trình; hủy được; 1 bước undo | NFR-PERF-08 |
| TC-PERF-07 | Năng lượng idle | Idle 10 phút với 5 tab; Activity Monitor / powermetrics | Energy Impact: Low; không wake-up chu kỳ do polling | NFR-PERF-07 |

## 4.2. Bảo mật và cách ly

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC-01 | Chuỗi ký số | codesign --verify --deep, spctl -a, stapler validate trên artefact phát hành | Toàn bộ pass; mọi XPC/CLI ký cùng team ID | NFR-SEC-01 |
| TC-SEC-02 | Zero telemetry | Chạy app 30 phút với proxy chặn ghi log toàn bộ egress | Không kết nối ra ngoài trừ update check (và tắt được hoàn toàn) | NFR-SEC-02, GI-3.1.4 |
| TC-SEC-03 | Plugin sai hash/thiếu arch | Cài plugin bị sửa 1 byte; plugin chỉ có x86_64 | Cả hai bị từ chối nạp kèm thông báo lý do chính xác | NFR-SEC-03, FR-PLUG-702 |
| TC-SEC-04 | Plugin crash không sập app | Plugin test cố tình segfault trong XPC service | App và tài liệu nguyên vẹn; service restart ≤ 3 lần rồi vô hiệu hóa; log ghi nhận | NFR-REL-05, FR-PLUG-703 |
| TC-SEC-05 | Sandbox App Store | Biến thể MAS: mở file ngoài container qua Open panel; khởi động lại | Security-scoped bookmark khôi phục quyền; không lỗi quyền ngầm | NFR-SEC-04 |

## 4.3. Fuzzing và soak

- libFuzzer chạy liên tục (nightly ≥ 4 giờ) trên: CSV parser, bộ decode encoding, bộ dịch Extended-escape; crash bất kỳ là lỗi P0.

- Soak test: phiên 8 giờ mở 30 tab, macro chạy lặp, monitoring 1 file log ghi liên tục — không rò rỉ bộ nhớ (tăng trưởng RSS < 5%/giờ sau ổn định), không mất phản hồi.

# 5. Tiêu chí vào/ra và quản lý lỗi

## 5.1. Tiêu chí vào (Entry)

- Build universal ký số thành công từ nhánh phát hành; unit test xanh trên cả hai kiến trúc; fixture đúng checksum.

## 5.2. Tiêu chí ra (Exit) — điều kiện phát hành mỗi Phase

- 100% test case gắn yêu cầu P0 của phase đạt Pass; không lỗi mở ở mức Blocker/Critical.

- Toàn bộ KPI NFR-PERF đạt trên cả hai máy chuẩn; toàn bộ TC-IME đạt (tiêu chí chặn phát hành theo SRS NFR-USE-02).

- Tỷ lệ Pass tổng thể ≥ 95%; các lỗi Major còn lại có phương án và được ghi vào release notes.

- Kết quả kiểm thử tổng hợp thành Báo cáo kiểm thử (STR) được phê duyệt.

## 5.3. Tiêu chí tạm dừng/khôi phục

- Tạm dừng khi: build không cài được, > 30% smoke suite fail, hoặc phát hiện lỗi mất dữ liệu người dùng. Khôi phục khi có build sửa và smoke suite xanh.

## 5.4. Phân loại mức độ lỗi

| Mức | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Blocker | Mất/hỏng dữ liệu người dùng; crash lặp lại được trong luồng chính; không cài/không mở được |
| Critical | Yêu cầu P0 không dùng được, không có đường vòng; KPI hiệu năng trượt > 25%; lỗi IME nuốt ký tự |
| Major | Yêu cầu P0 có đường vòng, hoặc P1 không dùng được; KPI trượt ≤ 25% |
| Minor / Trivial | Lỗi P2, lỗi hiển thị, sai chính tả UI |

## 5.5. Sản phẩm bàn giao của kiểm thử

- Bộ test case đầy đủ (test-management) + script tự động trong repo; báo cáo benchmark JSON theo build; báo cáo STR mỗi phase; ma trận truy vết cập nhật (Phụ lục A).

# Phụ lục A. Ma trận truy vết yêu cầu → nhóm test

| Nhóm yêu cầu (SRS) | Suite kiểm thử | Ghi chú bao phủ |
| --- | --- | --- |
| FR-CORE-001…018 | Unit LineOps/Buffer + TC-CORE-01…11 + XCUITest editing | Column mode & multi-caret có thêm bài đo hiệu năng riêng |
| FR-SRCH-101…111 | Unit SearchEngine (PCRE testsuite) + TC-SRCH-01…08 | Đối chứng grep; fuzz Extended-escape |
| FR-ENC-201…207 | Unit EncodingEngine (FX-ENC round-trip) + TC-ENC-01…06 | TCVN3/VNI đối chiếu bảng chuẩn; NFC/NFD bắt buộc trên FX-VI |
| FR-DOC-301…314 | Integration Session/FileIO + TC-DOC-01…07 | Kill-test và atomic save chạy nightly |
| FR-CSV-401…408 | Unit CSVEngine (FX-CSV) + TC-CSV-01…08; DuckDB suite (Phase 3) | Đối chứng csvkit; fuzz parser |
| FR-FMT-501…508 | Snapshot test highlight theo grammar + XCUITest folding/JSON/XML | So khung tô màu với golden files |
| FR-AUTO-601…606 | TC-AUTO-01…06 + unit ScriptAPI | Script mẫu SAD §6.3 là test cố định |
| FR-PLUG-701…705 | TC-SEC-03/04 + integration XPC host | Plugin mẫu "độc" nằm trong repo test |
| FR-UI-801…805 | TC-UI-01/02 + checklist HIG + snapshot theme | Keymap N++ có bảng ánh xạ kiểm đủ |
| NFR-PERF-01…08 | TC-PERF-01…07 + benchmark CI | Baseline theo máy chuẩn; chặn merge |
| NFR-REL-01…05 | TC-DOC-01/02/06/07 + TC-SEC-04 + fuzz/soak | Kill -9 là bài bắt buộc mỗi release |
| NFR-SEC-01…05 | TC-SEC-01…05 | Egress test cho cả hai biến thể |
| NFR-USE-01…05 | TC-IME-01…03, TC-VO-01 + checklist HIG | IME là tiêu chí chặn phát hành |
| NFR-MNT / NFR-PORT | Coverage gate + lipo check + CI hai kiến trúc | Tự động hoàn toàn trong pipeline |
| FR-KNW-901…912; NFR-KNW (Phase 4) | TC-KNW-01…08 + benchmark zero-cost | Chạy khi phát hành Knowledge Pack; đối chứng duckdb/jq/graphviz |

— Hết tài liệu —