KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

(Software Test Plan — STP)

GEditor for macOS

Truy vết 82 yêu cầu chức năng và 31 yêu cầu phi chức năng — môi trường chuẩn Intel & Apple Silicon

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | MBL-STP-GEDIT-001 |
| Phiên bản | 2.3 (bổ sung suite DQR; mở rộng KNW 17–20, MIN 09/10) |
| Ngày phát hành | 19/08/2026 |
| Tài liệu gốc | MBL-SRS-GEDIT-001 v1.0; MBL-SAD-GEDIT-001 v1.0 |
| Chuẩn tham chiếu | IEEE Std 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119 (rút gọn) |
| Đơn vị chủ trì | CÔNG TY TNHH MOBILUCK — code247.ai |
| Người phê duyệt | Vũ Trí Công — Founder |
| Mức bảo mật | Nội bộ |

# Mục lục

Mở bằng Microsoft Word và nhấn F9 (Update Field) để hiển thị mục lục kèm số trang.

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục đích và phạm vi kiểm thử

Kế hoạch này xác định chiến lược, môi trường, hạng mục, test case đại diện và tiêu chí đạt cho việc kiểm thử GEditor for macOS. Phạm vi bao phủ toàn bộ yêu cầu trong SRS: 82 yêu cầu chức năng (FR-*) và 31 yêu cầu phi chức năng (NFR-*), trên cả hai kiến trúc phần cứng Intel và Apple Silicon, cho hai biến thể phân phối (Direct và App Store).

Ngoài phạm vi: kiểm thử thâm nhập bảo mật chuyên sâu (thuê ngoài trước phát hành 1.0), kiểm thử bản địa hóa các ngôn ngữ ngoài EN/VI.

## 1.2. Nguyên tắc chủ đạo

- Truy vết hai chiều: mọi test case gắn mã FR/NFR; mọi yêu cầu P0 phải có ≥ 1 test case tự động hoặc thủ công có kịch bản.

- Đo trên phần cứng thật: KPI hiệu năng chỉ được công nhận khi đo trên hai máy chuẩn (mục 3), không công nhận số đo trên máy ảo.

- Kiểm thử là bước chặn: benchmark NFR-PERF và bộ hồi quy P0 chạy trong CI, fail = chặn merge (khớp SAD §7).

- Đối chứng độc lập: kết quả xử lý text đối chiếu bằng công cụ chuẩn (grep, iconv, jq, sort, csvkit) trên cùng fixture.

## 1.3. Mức và loại kiểm thử

| Mức | Nội dung | Công cụ / cách chạy |
| --- | --- | --- |
| Unit (lõi) | GEditorCore: TextBuffer, SearchEngine, EncodingEngine, CSVEngine, LineOps — bao phủ ≥ 70% (NFR-MNT-02) | XCTest/Swift Testing + GoogleTest (C++); chạy CI hai kiến trúc |
| Integration | Dịch vụ ↔ lõi: highlight incremental, find-in-files pipeline, snapshot/journal, XPC plugin host | XCTest integration target; mock FS; fixture chuẩn |
| System (UI) | Kịch bản người dùng đầu-cuối trên app thật: soạn thảo, tìm kiếm, CSV, macro, session | XCUITest + kịch bản thủ công có checklist |
| Performance | Toàn bộ NFR-PERF theo quy trình đo mục 6.1 | Script đo + Instruments (Time Profiler, Animation Hitches); powermetrics |
| Reliability | Kill/crash/đầy đĩa/mất mạng/ổ SMB; fuzz regex và fuzz CSV parser | Kịch bản phá hoại tự động; libFuzzer cho parser |
| Security | Ký số, notarization, egress, plugin hash/arch, sandbox MAS | codesign/spctl/stapler; proxy egress; plugin độc mẫu |
| Usability/A11y | IME tiếng Việt, VoiceOver, keymap, HIG checklist | Thủ công theo kịch bản + Accessibility Inspector |
| Compatibility | macOS 12/13/14/15+; Intel & Apple Silicon; Retina/non-Retina; ANSI/ISO/JIS keyboard | Ma trận máy mục 3; smoke suite tự động mỗi bản build |

# 2. Môi trường và dữ liệu kiểm thử

## 2.1. Ma trận phần cứng chuẩn

| Máy | Cấu hình | Vai trò | Hệ điều hành |
| --- | --- | --- | --- |
| MacBook Air M1 (chuẩn đo AS) | 8 GB RAM, SSD 256 GB | KPI hiệu năng Apple Silicon; test IME/VO chính | macOS mới nhất |
| MacBook Pro 13" 2019 i5 (chuẩn đo Intel) | 8 GB RAM, SSD | KPI hiệu năng Intel; ngưỡng dưới trải nghiệm | macOS 12 (min) và mới nhất |
| Mac bất kỳ M-series đời mới | 16 GB+ | Test scale đa core find-in-files; soak test | macOS mới nhất |
| CI runner | GitHub Actions macOS arm64 + x86_64 | Unit/integration/benchmark chặn merge | Theo pipeline |

## 2.2. Bộ dữ liệu kiểm thử (fixtures) — quản lý trong repo, có checksum

| Nhóm fixture | Nội dung |
| --- | --- |
| Encoding (FX-ENC) | 14 file cùng nội dung đối chứng ở: UTF-8, UTF-8 BOM, UTF-16 LE/BE, UTF-32, Windows-1252/1258, ISO-8859-1/15, Shift-JIS, GB18030, EUC-KR, TCVN3, VNI; file lỗi byte không hợp lệ; file NFD thuần |
| EOL (FX-EOL) | File thuần CRLF, thuần LF, thuần CR, trộn cả ba; file không newline cuối |
| CSV (FX-CSV) | Bộ RFC 4180 edge: quoted comma, quoted newline, escaped quote, BOM, header dài 50 cột, 1 triệu dòng, dòng thiếu/thừa cột, delimiter ; tab ¦; file "độc" quote không đóng |
| Large (FX-LG) | Text 100 MB, log 500 MB, log 1 GB, 1 dòng đơn 50 MB (không newline), file 4 GB (stretch) |
| Regex (FX-RX) | Bộ pattern chuẩn PCRE testsuite rút gọn + 10 pattern catastrophic backtracking |
| FindInFiles (FX-FIF) | Cây 10.000 file hỗn hợp (csv/log/txt/bin), có node_modules và symlink để test exclude |
| Tiếng Việt (FX-VI) | Văn bản Việt NFC, NFD, trộn; câu chứa đủ tổ hợp dấu; CSV tiếng Việt xuất từ Excel |

# 3. Test case theo nhóm chức năng

Dưới đây là các test case đại diện (mức system/integration) — bộ đầy đủ quản lý trong hệ thống test-management, sinh mã tự động theo cùng quy ước. Mọi TC hiệu năng chạy 5 lần lấy trung vị.

## 3.1. Soạn thảo cốt lõi

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CORE-01 | Multi-caret cơ bản | Mở file 1.000 dòng; Cmd+Click đặt 5 caret; gõ "X"; Cmd+Z | "X" xuất hiện đồng thời tại 5 vị trí; 1 lần undo gỡ cả 5 | FR-CORE-001 |
| TC-CORE-02 | Cmd+D chọn occurrence | Đặt caret trong từ "total"; nhấn Cmd+D 4 lần; gõ "sum" | 4 occurrence liên tiếp được chọn và thay đồng thời | FR-CORE-001 |
| TC-CORE-03 | Column mode chọn & sửa | File CSV fixed-width 10.000 dòng; Option+kéo chọn cột ký tự 5–12; gõ chuỗi thay thế | Toàn bộ 10.000 dòng thay đúng vùng chữ nhật; latency gõ không cảm nhận trễ | FR-CORE-002, NFR-PERF-04 |
| TC-CORE-04 | Column Editor chèn số | Chọn cột tại đầu 500 dòng; Column Editor: bắt đầu 1, bước 1, đệm 3 chữ số | Mỗi dòng nhận 001…500 đúng thứ tự | FR-CORE-003 |
| TC-CORE-05 | Paste khối cột | Copy vùng chọn cột 3×4; đặt caret giữa file; paste | Khối dán giữ hình chữ nhật 3 dòng × 4 ký tự, không tràn dòng | FR-CORE-002 |
| TC-CORE-06 | Sort theo cột N | File CSV 3 cột; Sort theo cột 2, kiểu số, giảm dần | Dòng sắp theo giá trị số cột 2; dòng có quoted field không vỡ | FR-CORE-005, FR-CSV-401 |
| TC-CORE-07 | Natural sort | Danh sách file1, file10, file2 → sort natural tăng | Kết quả: file1, file2, file10 | FR-CORE-005 |
| TC-CORE-08 | Dedup giữ bản đầu | 1 triệu dòng, 40% trùng; Remove Duplicate Lines (giữ đầu) | Số dòng đúng; thứ tự bản giữ nguyên; hoàn tất < 3 s; 1 bước undo | FR-CORE-006, NFR-PERF |
| TC-CORE-09 | Trim-on-save theo filetype | Bật trim trailing cho *.py; lưu file .py có space cuối dòng | Space cuối dòng bị xóa khi lưu; file .md không bị ảnh hưởng | FR-CORE-008 |
| TC-CORE-10 | Undo xuyên save | Gõ, lưu, gõ tiếp, Cmd+Z nhiều lần | Undo lùi được qua thời điểm save về trạng thái trước đó | FR-CORE-004 |
| TC-CORE-11 | Chuyển camelCase→snake_case | Chọn "userNameField"; lệnh convert snake_case | Kết quả "user_name_field" | FR-CORE-010 |
| TC-CORE-12 | TAB ↔ Space | File trộn tab/space, tab width 4; chạy Tab→Space rồi Space→Tab | Thụt lề giữ nguyên hình thức; round-trip không đổi nội dung hiển thị; 1 bước undo mỗi chiều | FR-CORE-009 |
| TC-CORE-13 | Word wrap 3 chế độ | Chuyển lần lượt: tắt / theo cửa sổ / tại cột 80 trên file dòng dài 50.000 ký tự | Render đúng từng chế độ; indicator wrap hiện; caret di chuyển theo dòng hiển thị đúng; không tụt fps | FR-CORE-015 |
| TC-CORE-14 | Khớp ngoặc / thẻ | Đặt caret cạnh (, [, {, thẻ XML; phím nhảy tới cặp đối ứng; file lồng 200 mức | Cặp tương ứng highlight đúng; nhảy đúng vị trí; không treo với lồng sâu | FR-CORE-012 |

## 3.2. Tìm kiếm và thay thế

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SRCH-01 | Regex lookbehind + \K | Pattern (?<=id=)\d+ và foo\Kbar trên fixture | Khớp đúng vị trí như PCRE chuẩn; nhóm bắt đúng | FR-SRCH-102 |
| TC-SRCH-02 | Replace biến đổi hoa thường | Find (\w+), replace \u$1 trên 1.000 từ | Chữ cái đầu mỗi từ viết hoa; undo 1 bước | FR-SRCH-103 |
| TC-SRCH-03 | Regex độc không treo UI | Pattern (a+)+$ trên chuỗi 10.000 ký tự "a" + "b" | Bị chặn bởi deadline/step-limit ≤ 2 s; UI vẫn thao tác được; thông báo rõ; nút hủy hoạt động | FR-SRCH-104, NFR-REL-05 |
| TC-SRCH-04 | Extended mode | Find \t\x41 trong Extended mode | Khớp tab + "A"; không diễn giải regex | FR-SRCH-101 |
| TC-SRCH-05 | Mark → Remove Unmarked | Log 500 MB; Mark pattern "ERROR"; Remove Unmarked Lines | Chỉ còn dòng chứa ERROR; đếm khớp báo cáo; 1 bước undo; < 10 s | FR-SRCH-107, NFR-PERF |
| TC-SRCH-06 | Find in Files đa luồng | Thư mục 10.000 file (fixture); mask *.csv;*.log, exclude node_modules; pattern regex | Kết quả đúng so với grep -r đối chứng; CPU dùng đa core; hủy giữa chừng ≤ 200 ms | FR-SRCH-106, NFR-PERF-06 |
| TC-SRCH-07 | Replace in Files dry-run | Replace trong 200 file; xem preview; bỏ chọn 3 file; commit | Chỉ 197 file được ghi; ghi atomic; file bỏ chọn nguyên vẹn; báo cáo tổng kết đúng | FR-SRCH-106, NFR-REL-02 |
| TC-SRCH-08 | Bookmark nhiều màu | Mark 2 pattern khác nhau với 2 màu; điều hướng theo từng màu | Nhảy đúng bookmark theo màu đã chọn | FR-SRCH-107 |
| TC-SRCH-09 | Search Results panel | Find All 3 lượt khác nhau; double-click kết quả; export lượt 2 ra file | 3 lượt giữ dạng lịch sử riêng; nhảy đúng dòng; file export đủ dòng khớp kèm số dòng | FR-SRCH-105 |
| TC-SRCH-10 | Go to Line | ⌘L nhập "1204", "1204,17", offset; giá trị ngoài phạm vi | Nhảy đúng dòng/cột; offset đúng; ngoài phạm vi báo lỗi inline, không popup | FR-SRCH-111 |

## 3.3. Bảng mã, EOL, Unicode

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ENC-01 | Đọc đúng bộ fixture bảng mã | Mở lần lượt 14 file fixture (UTF-8±BOM, UTF-16LE/BE, 1252, 1258, Shift-JIS, GB18030, EUC-KR, ISO-8859-1…) | Auto-detect đúng ≥ 95% fixture; nội dung hiển thị đúng ký tự đối chứng | FR-ENC-201/202 |
| TC-ENC-02 | Sửa mojibake tiếng Việt | Mở CSV xuất Excel (Windows-1258) bị hiểu nhầm; Encode-in → 1258; Convert-to → UTF-8; lưu | Tiếng Việt hiển thị đúng; file lưu là UTF-8 hợp lệ; round-trip không mất ký tự | FR-ENC-202/203 |
| TC-ENC-03 | TCVN3/VNI → Unicode | Mở fixture TCVN3 và VNI; convert sang UTF-8 | Đối chiếu 100% khớp bảng chuyển đổi chuẩn; không ký tự lạ | FR-ENC-201 (Phase 2) |
| TC-ENC-04 | Mixed EOL | File trộn CRLF/LF; mở file | Cảnh báo mixed EOL hiển thị; Normalize 1 click → toàn LF; status bar cập nhật | FR-ENC-204 |
| TC-ENC-05 | NFC/NFD tiếng Việt | Dán chuỗi "Tiếng Việt" dạng NFD; chạy Normalize NFC; bật normalize-on-save | Sau normalize: so byte đúng NFC; sau save: file luôn NFC; search tìm được cả 2 dạng trước đó | FR-ENC-206, NFR-USE-02 |
| TC-ENC-06 | Hiện ký tự ẩn | Bật Show Invisibles trên file chứa NBSP, zero-width space, BOM | Từng loại render ký hiệu riêng, đúng màu cấu hình; BOM indicator hiện ở đầu file | FR-ENC-205 |

## 3.4. Quản lý tài liệu, phiên, độ tin cậy

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DOC-01 | Khôi phục sau kill -9 | Gõ nội dung mới không lưu ở 3 tab; kill -9 tiến trình; mở lại app | Cả 3 tab khôi phục đủ nội dung (mất tối đa 1 chu kỳ autosave); vị trí caret giữ nguyên | FR-DOC-303/304, NFR-REL-01 |
| TC-DOC-02 | Atomic save khi lỗi giữa chừng | Giả lập đầy đĩa/ngắt quyền ghi trong lúc lưu file 200 MB | File gốc nguyên vẹn 100%; thông báo lỗi rõ; không file rác hỏng | FR-DOC-314, NFR-REL-02 |
| TC-DOC-03 | Mở file 1 GB (LFM) | Mở fixture log 1 GB; cuộn liên tục; nhảy cuối file; sửa 100 vị trí; lưu | Tương tác ≤ 8 s; cuộn 60 fps (đo bằng instrument); LFM tự bật; lưu thành công atomic | FR-DOC-310, NFR-PERF-03 |
| TC-DOC-04 | Monitoring (tail -f) | Bật Monitoring trên file log; script ngoài ghi 100 dòng/giây | View tự cuộn đáy, dòng mới highlight; CPU thấp (không polling) | FR-DOC-309, NFR-PERF-07 |
| TC-DOC-05 | Clone document 2 pane | Clone 1 tài liệu ra 2 pane; sửa ở pane trái | Pane phải cập nhật tức thời; vị trí cuộn 2 pane độc lập | FR-DOC-302 |
| TC-DOC-06 | File đổi ngoài ứng dụng | Sửa file bằng công cụ ngoài khi đang mở (chưa dirty và đang dirty) | Chưa dirty: reload theo cấu hình; đang dirty: hỏi người dùng, không mất dữ liệu | FR-DOC-309, NFR-REL-04 |
| TC-DOC-07 | iCloud Drive evict | Mở file trong iCloud bị evict cục bộ | NSFileCoordinator tải về, mở đúng; không treo main thread | NFR-REL-04 |
| TC-DOC-08 | Chế độ chỉ đọc | Bật read-only thủ công; mở file không quyền ghi; thử gõ/dán/Save | Mọi thao tác sửa bị chặn kèm thông báo trạng thái; biểu tượng khóa hiện trên tab và status bar; Save As vẫn hoạt động | FR-DOC-311 |

## 3.5. CSV/TSV

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CSV-01 | Parser RFC 4180 edge | Fixture: field chứa dấu phẩy trong ngoặc kép, ngoặc kép đôi escape, xuống dòng trong field, BOM, dòng cuối không newline | Parse đúng số hàng/cột đối chứng; không vỡ field nào | FR-CSV-401 |
| TC-CSV-02 | Auto-detect delimiter | Mở lần lượt file dùng , ; tab ¦ (có nhiễu) | Detect đúng ≥ 95% bộ fixture; cho phép override thủ công | FR-CSV-401 |
| TC-CSV-03 | Xóa cột theo field | CSV 1 triệu dòng có quoted field; xóa cột 3 | Cột 3 biến mất; quoted field các cột khác nguyên vẹn; < 5 s; 1 bước undo | FR-CSV-404 |
| TC-CSV-04 | Table view sửa ô | Chuyển Table view; sửa 1 ô thành giá trị chứa dấu phẩy; quay lại Text view | Ô được bọc ngoặc kép đúng chuẩn trong văn bản; undo chung lịch sử | FR-CSV-403 |
| TC-CSV-05 | Sort hiển thị vs ghi file | Table view sort cột A; quay Text view; sau đó Apply sort to file | Lần 1: văn bản không đổi; lần 2: văn bản sắp theo cột A | FR-CSV-403 |
| TC-CSV-06 | Validate số cột | Fixture có 3 dòng thiếu cột; chạy Validate | 3 dòng lỗi liệt kê đúng số dòng; click nhảy tới dòng | FR-CSV-405 |
| TC-CSV-07 | Convert CSV→JSON | CSV có header + quoted field; convert JSON (array of objects) | JSON hợp lệ (jq đối chứng); giá trị escape đúng; số bản ghi khớp | FR-CSV-406 |
| TC-CSV-08 | Rainbow + sticky header | Mở CSV 50 cột; cuộn ngang/dọc | Màu cột ổn định theo cột logic (không lệch bởi quoted field); header luôn hiển thị | FR-CSV-402 |

## 3.6. Tự động hóa

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTO-01 | Ghi & phát macro có regex | Ghi macro: Find regex + replace + xuống dòng kế; phát 100 lần | Kết quả giống thao tác tay 100 lần; lưu macro, khởi động lại app vẫn còn | FR-AUTO-601/602 |
| TC-AUTO-02 | Macro đến EOF | Macro xử lý từng dòng; chạy "đến cuối file" trên 100.000 dòng | Dừng đúng cuối file; không lặp vô hạn; hủy được giữa chừng | FR-AUTO-602 |
| TC-AUTO-03 | Batch macro trên thư mục | Chạy macro trên thư mục 500 file *.txt (Phase 2) | Từng file mở-chạy-lưu atomic; báo cáo file lỗi riêng, không dừng cả lô | FR-AUTO-602 |
| TC-AUTO-04 | Script applyEdits nguyên tử | Chạy script normalize-csv.js mẫu (SAD §6.3) trên fixture | Field được trim; dòng trống mất; encoding UTF-8, EOL LF; toàn bộ là 1 bước undo | FR-AUTO-603 |
| TC-AUTO-05 | Text Filter qua shell | Chọn 1.000 dòng; filter qua lệnh sort -u | Vùng chọn thay bằng stdout; stderr hiển thị nếu lỗi; timeout hoạt động | FR-AUTO-604 |
| TC-AUTO-06 | CLI mở file:line và stdin | geditor file.txt:120:5; và ps aux ¦ geditor | Mở đúng dòng 120 cột 5; stdin thành tab mới untitled | FR-AUTO-605 |

## 3.7. IME tiếng Việt, trợ năng, giao diện

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-IME-01 | Telex cơ bản (EVKey) | Gõ "tiếng Việt" bằng Telex ở đầu/giữa/cuối dòng, trước quoted CSV | Dấu bỏ đúng, không nuốt/nhân đôi ký tự; marked-text underline hiển thị đúng | NFR-USE-02 |
| TC-IME-02 | Telex + multi-caret | 3 caret; gõ "hoà" (Telex: hoaf) | Cả 3 vị trí nhận "hoà" đúng; không caret nào nhận ký tự thô "hoaf" | NFR-USE-02, FR-CORE-001 |
| TC-IME-03 | IME + find bar | Gõ tiếng Việt trong ô Find và trong inline search | Nhập dấu bình thường; Enter không kích hoạt sớm khi đang marked-text | NFR-USE-02 |
| TC-VO-01 | VoiceOver đọc soạn thảo | Bật VoiceOver; di chuyển caret theo từ/dòng; chọn văn bản | VO đọc đúng nội dung, vị trí, vùng chọn; thông báo trạng thái (đã lưu, tìm thấy N kết quả) | NFR-USE-03 |
| TC-UI-01 | Keymap Notepad++ | Bật preset N++; thử Ctrl→Cmd ánh xạ các lệnh chính | ≥ 30 phím tắt lõi hoạt động theo bảng ánh xạ công bố | FR-UI-802 |
| TC-UI-02 | Đổi nhanh từ status bar | Click mục encoding/EOL/language trên status bar | Menu đổi nhanh hiện đúng; thay đổi áp dụng tức thời | FR-UI-805 |

## 3.8. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu (Phase 2–3)

Fixture bổ sung (FX-CLN): bảng 1 triệu dòng × 20 cột sinh có kiểm soát; cột ngày trộn 4 định dạng + ô mơ hồ; cột số hai quy ước; bộ 500 cặp trùng mờ gán nhãn sẵn làm ground truth. Đối chứng bằng duckdb CLI.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CLN-01 | Chuẩn hóa ngày hỗn tạp | Cột trộn 4 định dạng ngày + 20 ô mơ hồ dd/MM vs MM/dd; chạy chuẩn hóa ISO | Preview hỏi quy ước đúng 1 lần; 100% ô rõ ràng thành ISO đúng (đối chứng DuckDB CAST); 20 ô mơ hồ được đánh dấu, không đoán bừa; 1 bước undo | FR-CLN-001 |
| TC-CLN-02 | Chuẩn hóa số Việt/Âu ↔ Anh-Mỹ | Cột 1.234,56 convert sang 1,234.56 rồi convert ngược (round-trip) | Giá trị số bảo toàn 100% (so CAST DOUBLE); ô không phải số được đánh dấu, không bị phá | FR-CLN-001 |
| TC-CLN-03 | Xử lý null/placeholder | Khai báo placeholder tùy biến ('N/A','-'); forward-fill cột B; xóa dòng null cột C | Báo cáo trước/sau đúng số ô; fill đúng thứ tự dòng; mỗi hành động 1 bước undo | FR-CLN-002 |
| TC-CLN-04 | Data Profile 1 triệu dòng | Profile bảng 1M×20; đối chiếu null%/distinct/min-max với duckdb CLI; click distinct lọc dòng | Hoàn tất ≤ 10 s (máy chuẩn AS); số liệu khớp tuyệt đối; click-lọc nhảy đúng | FR-CLN-003, NFR-CLN-01 |
| TC-CLN-05 | Fuzzy dedup có giám sát | Fixture 100k bản ghi chứa 500 cặp trùng mờ gán nhãn (dấu, viết tắt, khoảng trắng) | Cụm đề xuất đạt precision ≥ 95% trên bộ nhãn; hoàn tất ≤ 60 s có hủy; merge chỉ qua duyệt diff, không tự merge | FR-CLN-004, NFR-CLN-01 |
| TC-CLN-06 | Cleaning Recipe & batch | Ghi recipe 5 bước; sửa bước 3; lưu JSON; chạy batch 100 file (2 file lỗi cài sẵn) | Recipe JSON validate schema, chạy được trên máy khác; 98 file thành công + báo cáo 2 lỗi riêng; mỗi file 1 bước undo | FR-CLN-005, NFR-CLN-02 |

## 3.9. Báo cáo chất lượng dữ liệu — DQR (Phase 2–3)

Fixture FX-DQR: bộ rules 50 điều đủ 10 loại với số vi phạm cài sẵn từng rule; 3 bản dữ liệu suy giảm dần cho bài drift; file rules lỗi cú pháp. Bất biến NFR-DQR-02 (chỉ-đọc + history tách file) kiểm ở mọi TC.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DQR-01 | Bộ rule đầy đủ loại | Fixture 1M dòng + rules 50 điều đủ 10 loại (not_null/unique/dtype/range/length/regex/in_set/date_format/expr liên cột/foreign_key liên file) — số vi phạm TỪNG rule cài sẵn | Đếm vi phạm khớp tuyệt đối từng rule; click nhảy đúng dòng; FK join qua bảng ảo đúng; ≤ 15 s | FR-DQR-001, NFR-DQR-01 |
| TC-DQR-02 | Điểm 6 chiều khớp công thức | Fixture tỷ lệ null/dup/outlier/vi phạm biết trước; trọng số tùy chỉnh trong YAML | Điểm từng chiều khớp tính tay sai số ≤ 1e-9; accuracy-proxy khớp MAD của TC-MIN-01; trọng số áp đúng; chạy 2 lần giống bit-by-bit | FR-DQR-002, NFR-DQR-03 |
| TC-DQR-03 | Drift & cảnh báo | Chạy 3 lần trên 3 bản dữ liệu suy giảm dần chất lượng; ngưỡng cảnh báo khai báo delta 5% | History đủ 3 snapshot đúng schema; chart xu hướng đúng chiều; cảnh báo kích hoạt đúng lần vượt ngưỡng, không dương tính giả ở lần trong ngưỡng | FR-DQR-004 |
| TC-DQR-04 | Quality gate CLI | --fail-under 90 với file 85 điểm; file 95 điểm; file lỗi cú pháp rules; batch 20 file trộn | Exit 1 / 0 / 2 đúng từng ca; JSON output validate schema; batch exit gộp đúng quy ước; kết quả JSON khớp UI | FR-DQR-005 |
| TC-DQR-05 | Vòng detect→clean→verify | Rule date_format fail 8.412 ô → bấm "Sửa bằng Bàn làm sạch" → chuẩn hóa ISO → quan sát | Nút mở ĐÚNG công cụ Chuẩn hóa ngày; sau áp dụng rule liên quan tự chạy lại và chuyển pass, điểm cập nhật; undo 1 bước trả cả trạng thái rule về fail | FR-DQR-006 |
| TC-DQR-06 | Block quality + chỉ-đọc | Render scorecard trong .greport.md; batch 63 tỉnh; checksum nguồn; vị trí file history | Scorecard render đủ 6 chiều + bảng rule; 63 báo cáo đúng; checksum nguồn KHÔNG đổi; history ghi đúng file cạnh rules, không chạm dữ liệu | FR-DQR-003, NFR-DQR-02 |

## 3.9b. Truy vấn và phân tích dữ liệu (Phase 2–3)

Fixture FX-QRY: CSV 1 triệu dòng và JSONL 500 nghìn record sinh có kiểm soát, 2 file join có khóa chung; bộ 10 truy vấn mẫu kèm kết quả vàng từ duckdb CLI. Bất biến NFR-QRY-03 (chỉ-đọc, kiểm checksum) áp cho mọi TC của suite.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-QRY-01 | Workbench đối chứng | Chạy 10 truy vấn mẫu (lọc, nhóm, window) trên CSV 1M dòng và JSONL 500k; đối chiếu duckdb CLI; dùng saved query + tham số :tinh | Kết quả khớp tuyệt đối; lịch sử ghi đủ; saved query chạy lại đúng với tham số mới | FR-QRY-001 |
| TC-QRY-02 | Filter tương tác & chỉ-đọc | Table view 1M dòng: gõ filter 3 cột kết hợp; đo latency mỗi lần gõ; checksum file trước/sau | p95 ≤ 300 ms mỗi lần gõ; đếm "N khớp/tổng" đúng đối chứng; checksum file nguồn KHÔNG đổi | FR-QRY-002, NFR-QRY-01/03 |
| TC-QRY-03 | Pivot sinh SQL | Kéo-thả tinh × thang, giá trị sum(doanh_thu); xem SQL sinh; sửa SQL thêm HAVING chạy tiếp | Kết quả pivot khớp SQL hiển thị; SQL sửa tay chạy đúng trong Workbench; mở tab mới không chạm nguồn | FR-QRY-003 |
| TC-QRY-04 | Quick chart 1 triệu điểm | Vẽ scatter 1M điểm và histogram; đo thời gian; export SVG | Render ≤ 2 s nhờ downsample có ghi chú mức lấy mẫu; SVG mở được ở app ngoài; trục/legend đúng | FR-QRY-004, NFR-QRY-02 |
| TC-QRY-05 | Join đa file | Đăng ký 2 file (500k + 200k dòng) thành bảng ảo; JOIN theo khóa; sửa file 2 bên ngoài rồi query lại | Kết quả join khớp duckdb CLI; sau khi file đổi catalog tự làm mới, kết quả phản ánh dữ liệu mới | FR-QRY-005 |
| TC-QRY-06 | CLI --query & batch | geditor --query bao_cao.sql --out kq.csv; batch 20 file; export thêm JSON/Markdown | File kết quả đúng; 20 file nguồn checksum không đổi; JSON validate, Markdown render đúng bảng | FR-QRY-006, NFR-QRY-03 |

## 3.10. Visualization Report (Phase 3–4)

Fixture FX-RPT: file .greport.md mẫu 5 và 10 block; bộ golden-image chart 2 theme; danh sách 63 bộ tham số tỉnh/thành với 1 nguồn lỗi cài chủ đích. Bất biến NFR-RPT-02 (chỉ-đọc, checksum) kiểm ở mọi TC.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RPT-01 | Composer round-trip | Soạn .greport.md 5 block (2 query, 2 chart, văn bản); render preview; mở file bằng editor thường và git diff sau khi sửa 1 block | Bảng/chart render đúng đối chứng duckdb; file thuần văn bản diff được từng dòng; block lỗi SQL báo tại chỗ không sập preview | FR-RPT-001 |
| TC-RPT-02 | Chart styling & số Việt | Áp theme Brand; định dạng số 1.234,56 và đơn vị 'tỷ'; snapshot so golden 2 theme | Khớp golden ≥ 99% pixel (ngưỡng anti-alias); legend/tiêu đề/nguồn hiển thị đúng | FR-RPT-002 |
| TC-RPT-03 | Template tham số | Frontmatter khai báo :thang; chạy UI với 2 giá trị; chạy CLI --param thang=2026-08 --out bc.html | Hai lần chạy ra kết quả khác đúng dữ liệu; hộp nhập tham số validate kiểu; CLI ra file đúng | FR-RPT-004 |
| TC-RPT-04 | Xuất HTML/PDF hoàn chỉnh | Xuất HTML một file, mở offline (chặn mạng); xuất PDF; đối chiếu nội dung text với preview | HTML tự chứa mở đúng không cần mạng; PDF có page-break tại hints, mọi bảng/chart hiện đủ; text khớp preview 100% | FR-RPT-005 (đóng FR-DOC-313) |
| TC-RPT-05 | Cache & chỉ báo dữ liệu cũ | Render dashboard 6 block; sửa 1 file nguồn bên ngoài; quan sát; bấm Refresh; đo block nào chạy lại | Chỉ báo 'dữ liệu cũ' hiện đúng block liên quan; Refresh chỉ chạy lại block có nguồn đổi (log engine); ≤ 5 s tổng (NFR-RPT-01) | FR-RPT-003, NFR-RPT-01 |
| TC-RPT-06 | Batch 63 tỉnh & chỉ-đọc | Danh sách 63 bộ tham số (1 bộ trỏ nguồn lỗi cài sẵn); chạy batch; checksum toàn bộ file nguồn trước/sau | 62 file báo cáo đúng + 1 lỗi báo riêng không dừng lô; checksum nguồn KHÔNG đổi (NFR-RPT-02) | FR-RPT-006, NFR-RPT-02 |

## 3.11. Data Mining (Phase 3–4)

Fixture FX-MIN — toàn bộ SINH CÓ KIỂM SOÁT kèm nhãn thật (ground truth): 500 outlier đơn biến + 200 đa biến; 3 cụm Gauss và 2 khuyên lồng; bộ giao dịch có luật cài đặt; chuỗi 36 tháng trend + mùa vụ 12; corpus 10k đoạn có từ khóa mục tiêu. Đối chứng độc lập chạy OFFLINE trong CI bằng numpy/mlxtend/DuckDB — các thư viện này là công cụ kiểm thử, KHÔNG phải dependency của ứng dụng. Bất biến NFR-MIN-03 (chỉ-đọc, checksum) kiểm ở mọi TC.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-MIN-01 | Anomaly đơn biến có ground truth | Fixture 1M dòng cài 500 outlier biết trước (z > 4) trên nền phân bố chuẩn; chạy z-score, IQR, MAD | Recall ≥ 99%, precision ≥ 95% trên bộ nhãn; giải thích từng dòng nêu đúng công thức/ngưỡng; ≤ 10 s; slider ngưỡng preview đúng số dòng | FR-MIN-001, NFR-MIN-01 |
| TC-MIN-02 | Anomaly đa biến Mahalanobis | Fixture 200 outlier 2 chiều (từng chiều riêng lẻ BÌNH THƯỜNG, chỉ bất thường theo tổ hợp) | Phát hiện ≥ 90% — chứng minh giá trị vượt đơn biến; ma trận hiệp phương sai tính đúng đối chứng numpy offline trong CI | FR-MIN-001 |
| TC-MIN-03 | k-means tất định | Fixture 3 cụm Gauss tách rõ có nhãn thật; seed cố định; chạy 2 lần; elbow tự động | ARI ≥ 0,95 so nhãn thật; elbow gợi ý k = 3; hai lần chạy giống bit-by-bit (NFR-MIN-02); tab mới có cluster_id, nguồn checksum không đổi | FR-MIN-002, NFR-MIN-02/03 |
| TC-MIN-04 | DBSCAN cụm phi cầu | Fixture 2 cụm hình khuyên lồng nhau + 5% nhiễu (k-means thất bại theo thiết kế) | DBSCAN tách đúng 2 khuyên; nhãn noise đúng ≥ 95%; k-distance plot gợi ý eps trong khoảng hợp lệ của fixture | FR-MIN-002 |
| TC-MIN-05 | Apriori đối chứng độc lập | Bộ giao dịch sinh có cài luật với support/lift biết trước; đối chứng tập luật bằng script mlxtend chạy offline trong CI (không phải dependency của app) | Tập luật ≥ minsup/minconf trùng khớp 100% với đối chứng (support/confidence/lift sai số ≤ 1e-9); 1M giao dịch ≤ 60 s; click luật Mark đúng số giao dịch | FR-MIN-003, NFR-MIN-01 |
| TC-MIN-06 | Holt-Winters thắng baseline | Chuỗi 36 tháng sinh có trend + mùa vụ 12 + nhiễu kiểm soát; dự báo 6 tháng | ACF phát hiện chu kỳ 12; MAPE ≤ seasonal-naive (nếu không, kết quả phải NÓI RÕ model không thắng baseline); dải tin cậy 95% phủ ≥ 90% điểm thật | FR-MIN-004, NFR-MIN-04 |
| TC-MIN-07 | Tương quan đối chứng DuckDB | Ma trận Pearson so hàm corr() của DuckDB; Spearman so đối chứng offline; heatmap so golden image; click ô mở scatter | Sai số ≤ 1e-9 mọi cặp; heatmap khớp golden; scatter + R² đúng cột đã click; chú thích 'tương quan ≠ nhân quả' luôn hiện | FR-MIN-005 |
| TC-MIN-09 | Group-by mining | 63 nhóm tỉnh fixture (3 tỉnh cài nhiều bất thường, 2 tỉnh chuỗi khó dự báo); chạy anomaly + forecast theo nhóm; hủy ở nhóm 40; chạy full 1.000 nhóm tổng hợp | Xếp hạng nhóm đúng fixture (3 tỉnh bất thường đứng đầu, 2 tỉnh MAPE tệ nhất đúng); ngưỡng IQR tính RIÊNG từng nhóm (kiểm 2 nhóm phân bố khác nhau); hủy giữ 40 nhóm xong đánh dấu partial; 1.000 nhóm ≤ 120 s | FR-MIN-007, NFR-MIN-05 |
| TC-MIN-10 | Phân rã đóng góp đa biến | Fixture outlier 2 chiều biết cột gây (doanh_thu×số_lượng); chạy Mahalanobis + contribution | Cột gây chiếm % đóng góp cao nhất đúng thiết kế; tổng % = 100 (sai số ≤ 1e-9); câu giải thích tự sinh chứa đúng tên cột và %; leave-one-out khớp tính tay trên mẫu 10 dòng | FR-MIN-008 |
| TC-MIN-08 | Text mining tiếng Việt | Corpus 10k đoạn cài từ khóa mục tiêu; stopword Việt; từ ghép qua từ điển người dùng | TF-IDF top-10 chứa đủ từ khóa mục tiêu; tokenizer âm tiết + từ ghép hoạt động ('dữ liệu' không bị tách khi có từ điển); Mark occurrence đúng số đếm grep | FR-MIN-006 |

## 3.12. Knowledge Pack (Phase 4)

Suite chạy khi phát hành Pack, độc lập với tiêu chí Phase 1–3. Fixture bổ sung (FX-KNW): JSONL 1 GB (1,2 triệu record + 3 lỗi cài sẵn), 1 triệu chunk có bản trùng biết trước, DOT/Mermaid/Turtle có lỗi cú pháp đánh dấu, N-Triples chứa literal có ký tự đặc biệt; đồ thị 1 triệu cạnh + đồ thị cấu trúc biết trước (lưới/cây/2 cộng đồng); corpus tiếng Việt 100k chunk + golden set 200 câu có nhãn; fixture liên kết chunk-entity-graph với lỗ hổng phủ cài sẵn. Đối chứng độc lập chạy OFFLINE trong CI: duckdb, jq, graphviz, networkx, rank-bm25 — là công cụ kiểm thử, không phải dependency của ứng dụng.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-KNW-01 | JSONL 1 GB | Mở fixture JSONL 1 GB (1,2 triệu record, 3 record lỗi JSON); duyệt danh sách; nhảy record lỗi | Duyệt được ≤ 10 s (máy chuẩn AS); 3 lỗi liệt kê đúng số dòng; xem thẻ record đúng nội dung | FR-KNW-901, NFR-KNW-02 |
| TC-KNW-02 | Thống kê chunk đối chứng | Chạy Chunk Inspector trên fixture 1 triệu chunk; đối chiếu count/dedup/histogram với duckdb CLI + jq | Sai lệch 0 trên count và số bản trùng; thống kê hoàn tất ≤ 15 s | FR-KNW-902 |
| TC-KNW-03 | Chunking preview & export | Chọn văn bản 50 trang; preview fixed 800+overlap 120 và theo heading; xuất JSONL | Ranh giới tô đúng; tổng ký tự các chunk = văn bản gốc + overlap; JSONL xuất validate 100% | FR-KNW-903 |
| TC-KNW-04 | Validate cú pháp đồ thị | Mở fixture DOT/Mermaid/Turtle có lỗi cài sẵn ở dòng biết trước | Lỗi chỉ đúng dòng ở cả 3 định dạng; file hợp lệ không báo giả | FR-KNW-904 |
| TC-KNW-05 | Graph preview đồng bộ | Mở DOT 500 node; click node trong preview; sửa nhãn node trong văn bản | Click nhảy đúng định nghĩa; preview cập nhật sau sửa; export SVG mở được | FR-KNW-905 |
| TC-KNW-06 | Bảng triple an toàn quoted | Mở N-Triples và edge list CSV có literal chứa dấu phẩy/ngoặc kép; xóa cột predicate | Table view hiển thị đúng 3 cột; xóa cột không vỡ literal; ghi ngược chuẩn | FR-KNW-906 |
| TC-KNW-07 | Zero-cost khi tắt | Cài Pack rồi tắt; chạy lại TC-PERF-01 (khởi động) và TC-PERF-04 (RAM idle) | Chênh lệch ≤ 1% so với baseline không có Pack; không dylib của Pack trong vmmap | FR-KNW-911, NFR-KNW-01 |
| TC-KNW-08 | Script jsonl.*/graph.* | Chạy script lọc chunk rỗng + đếm degree qua API mới trên fixture | Kết quả khớp đối chứng; quyền xin đúng manifest; chạy trong 1 bước undo với thao tác ghi | FR-KNW-912 |
| TC-KNW-09 | Cypher tập con đối chứng SQL | 10 truy vấn mẫu (1–3 hop, WHERE, ORDER/LIMIT, count) trên đồ thị 1 triệu cạnh; so kết quả với SQL vàng viết tay chạy duckdb | Kết quả khớp tuyệt đối; SQL sinh hiển thị và chạy lại độc lập cho cùng kết quả; 2-hop ≤ 2 s; pattern vượt giới hạn hop bị chặn kèm giải thích | FR-KNW-913, NFR-KNW-03 |
| TC-KNW-10 | Thuật toán đồ thị ground truth | Đồ thị sinh có cấu trúc biết trước (lưới, cây, 2 cộng đồng cài đặt): shortest path, components, PageRank, Louvain | Đường đi đúng độ dài; số component đúng; PageRank so networkx offline CI sai số ≤ 1e-6; Louvain tìm đúng 2 cộng đồng (modularity ≥ ngưỡng fixture); chạy 2 lần giống nhau (tất định) | FR-KNW-914 |
| TC-KNW-11 | Soạn trực quan round-trip | Qua preview: thêm 5 node, 3 cạnh, sửa 2 nhãn, xóa 1 cạnh trên file DOT có comment và thụt lề riêng | Văn bản sinh đúng cú pháp, GIỮ comment/format hiện hữu; mỗi thao tác 1 bước undo; re-parse toàn file 0 lỗi; preview khớp văn bản sau từng bước | FR-KNW-915 |
| TC-KNW-12 | Refactor rename/merge/extract | Rename node có 10.000 tham chiếu; merge 2 node có cạnh trùng; extract subgraph 500 node ra file mới | Diff preview liệt kê đủ thay đổi trước khi ghi; sau rename 0 tham chiếu cũ còn sót (grep); merge khử cạnh trùng có báo cáo số lượng; file gốc chỉ đổi qua changeset đã duyệt, 1 bước undo | FR-KNW-916 |
| TC-KNW-13 | Schema validation | Schema YAML 5 loại node/6 loại cạnh; đồ thị cài sẵn 20 lỗi (cạnh sai cặp loại, thiếu thuộc tính bắt buộc, node ngoài schema) | Bắt đủ đúng 20 lỗi, không dương tính giả; click từng lỗi nhảy đúng dòng; đồ thị hợp lệ chạy sạch | FR-KNW-917 |
| TC-KNW-14 | BM25 tiếng Việt đối chứng | Corpus 100k chunk tiếng Việt; 20 truy vấn; đối chứng điểm với cài đặt tham chiếu rank-bm25 chạy offline trong CI; chỉnh k1/b | Điểm BM25 sai số ≤ 1e-9 so tham chiếu; highlight từ khớp đúng; đổi k1/b điểm đổi đúng chiều lý thuyết; index 1 GB ≤ 30 s, truy vấn ≤ 500 ms | FR-KNW-918, NFR-KNW-04 |
| TC-KNW-15 | Golden set metrics | Golden 200 câu hỏi có nhãn chunk kỳ vọng; chạy đánh giá; so 2 cấu hình tokenizer | recall@k/MRR/nDCG khớp đối chứng offline sai số ≤ 1e-9; bảng theo-câu sắp đúng thứ tự tệ nhất; báo cáo .greport.md render đủ bảng + chart; 1.000 câu ≤ 60 s | FR-KNW-919 |
| TC-KNW-17 | Chunk quality có ground truth | Corpus fixture: 500 cặp near-dup gán nhãn (Jaccard shingle ≥ 0,8), 40 chunk vượt max_tokens=1500, boilerplate cài ở 3 nguồn, 2 nguồn không có chunk | Near-dup precision ≥ 95% trên bộ nhãn; đếm vượt ngưỡng token đúng tuyệt đối; boilerplate bắt đúng 3 đoạn; coverage báo đúng 2 nguồn trống; điểm tổng khớp khung DQR | FR-KNW-922 |
| TC-KNW-18 | Entity resolution một-changeset | 300 cụm alias gán nhãn (dấu/viết tắt/khoảng trắng); duyệt canonical 50 cụm đầu; hủy giữa chừng 1 lần | Ba đầu ra NHẤT QUÁN sau duyệt: bảng ánh xạ CSV đúng 50 cụm, rename trên đồ thị qua diff không sót tham chiếu (grep), entity marker cập nhật; hủy = không đầu ra nào ghi một phần; không tự merge cụm chưa duyệt | FR-KNW-923 |
| TC-KNW-19 | Hybrid thắng đúng chỗ | Golden set 200 câu trong đó 60 câu "đa hop" thiết kế chủ đích (đáp án nằm ở chunk chỉ nối qua đồ thị); chạy A/B/C: α=1, α=0,7, α=0,4 | α=1 trùng BM25 thuần sai số ≤ 1e-9 (bất biến); hybrid α=0,7 có recall@10 CAO HƠN BM25 trên nhóm 60 câu đa-hop; bảng delta theo câu đúng; re-rank top-500 ≤ 300 ms | FR-KNW-925, NFR-KNW-05 |
| TC-KNW-20 | Golden Set Builder | Gán nhãn 50 record bằng script UI đo số thao tác; export CSV rồi import lại; bấm Chạy đánh giá từ builder | Trung bình ≤ 3 click + 1 lần gõ mỗi record; JSONL validate schema; round-trip CSV không mất dữ liệu; kết quả đánh giá khớp đường TC-KNW-15 | FR-KNW-926, NFR-KNW-05 |
| TC-KNW-16 | Context package & so sánh điểm ngoài | Seed 3 entity, k = 2 trên fixture liên kết chunk-entity-graph biết trước; xuất package; nhập file điểm embedding giả lập | Subgraph + tập chunk khớp đúng kỳ vọng fixture; JSONL validate theo spec phụ lục; phân tích phủ báo đúng entity thiếu chunk/chunk mồ côi cài sẵn; bảng delta BM25-vs-ngoài đúng số học | FR-KNW-920/921 |

## 3.13. Agent Pack (Phase 5)

Suite chạy khi phát hành Agent Pack. Môi trường: mock provider OpenAI-compatible chạy cục bộ (kiểm soát phản hồi/tool call), proxy egress ghi log toàn bộ kết nối, Ollama local cho bài offline. Bài TC-AGT-01 (key không rò) là điều kiện CHẶN PHÁT HÀNH của Pack.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AGT-01 | Key không rò khỏi Keychain | Nhập key; export cấu hình; chạy phiên agent; tạo crash dump giả lập; quét toàn bộ file cấu hình/export/log/audit/dump bằng chuỗi key | 0 lần xuất hiện key ở mọi file trên đĩa; key đọc được duy nhất qua Keychain API; audit log che key trong tham số | NFR-AGT-01, FR-AGT-1001 |
| TC-AGT-02 | Provider & danh sách model | Kết nối mock server OpenAI-compatible; thêm model mới bằng cách sửa file danh sách (không rebuild); test connection với key sai | Kết nối/streaming hoạt động; model mới xuất hiện sau reload cấu hình; key sai báo lỗi rõ, không lộ key trong thông báo | FR-AGT-1001/1002 |
| TC-AGT-03 | Agent xử lý file GB qua tools | Yêu cầu NL: "đếm và liệt kê 10 dòng ERROR đầu trong log 1 GB"; đo payload gửi provider (mock) | Agent gọi search.find qua tools; kết quả đúng đối chứng grep; tổng payload gửi đi ≤ trần cấu hình (mặc định 256 KB) — không nạp file vào context | FR-AGT-1004 |
| TC-AGT-04 | Cổng diff duyệt | Agent đề xuất sửa 50 vị trí trong 3 file; bỏ chọn 10; áp dụng | Preview liệt kê đủ 50; chỉ 40 được ghi; toàn bộ là 1 bước undo; auto-approve KHÔNG kích hoạt vì vượt ngưỡng mặc định | FR-AGT-1005 |
| TC-AGT-05 | Hoàn tác cả phiên | Phiên agent thực hiện 5 lượt edit đã duyệt trên 2 tài liệu; bấm "Hoàn tác cả phiên" | Cả 2 tài liệu trở về đúng trạng thái checkpoint đầu phiên (so byte); lịch sử undo hợp lệ | FR-AGT-1006 |
| TC-AGT-06 | Ngân sách & hủy | Đặt trần 1.000 token; giao tác vụ dài; giữa chừng bấm hủy ở lần chạy 2 | Lần 1: dừng đúng khi vượt trần kèm thông báo và tổng chi phí; lần 2: hủy đáp ứng ≤ 200 ms, UI editor không khóa trong suốt phiên | FR-AGT-1008, NFR-AGT-04 |
| TC-AGT-07 | Quyền tối thiểu | Agent yêu cầu chạy lệnh shell và ghi file ngoài workspace; người dùng từ chối cả hai | Hộp cấp quyền hiện đúng phạm vi từng yêu cầu; sau từ chối agent nhận lỗi có cấu trúc và tiếp tục phiên; app ổn định | FR-AGT-1007 |
| TC-AGT-08 | Zero-cost & offline | (a) Cài Pack rồi tắt → chạy TC-PERF-01/04; (b) cấu hình Ollama local + chặn toàn bộ egress bằng proxy → chạy phiên agent | (a) chênh ≤ 1% baseline, không egress; (b) phiên hoạt động bình thường, 0 kết nối ra ngoài | FR-AGT-1010, NFR-AGT-02/03 |

## 3.14. Mermaid Studio (Phase 3–4)

Fixture FX-MMD: 10 file mẫu đủ loại sơ đồ + golden snapshot 2 theme; file lỗi cú pháp cài sẵn; flowchart 60 node cho bài đồng bộ; sơ đồ 500 node cho hiệu năng. Môi trường chặn mạng cho bài offline.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-MMD-01 | Render 10 loại sơ đồ + lỗi đúng dòng | Fixture 10 file (flowchart, sequence, class, state, ER, gantt, pie, mindmap, timeline, gitGraph) + 1 file có 3 lỗi cú pháp cài sẵn; render 2 theme | Cả 10 loại render khớp golden snapshot (≥ 99% pixel, ngưỡng anti-alias); 3 lỗi chỉ đúng dòng, sơ đồ khác cùng file vẫn render | FR-MMD-001/006 |
| TC-MMD-02 | Đồng bộ hai chiều | Flowchart 60 node: click 10 node ngẫu nhiên trên preview; chọn 10 vùng văn bản; sửa nhãn 1 node bằng gõ text | 10/10 click caret nhảy đúng dòng định nghĩa; 10/10 selection sáng đúng element; preview cập nhật ≤ 500 ms sau sửa | FR-MMD-002, NFR-MMD-01 |
| TC-MMD-03 | Soạn trực quan round-trip | Trên preview: thêm 3 node + 2 cạnh (flowchart), thêm 1 participant + đổi thứ tự 2 message (sequence), sửa 2 nhãn double-click — trên file có comment và thụt lề riêng | Văn bản sinh đúng cú pháp, GIỮ comment/thụt lề; mỗi thao tác 1 bước undo; re-render khớp thao tác; loại chưa hỗ trợ visual hiển thị đúng nhãn 'chỉ soạn text' | FR-MMD-004 |
| TC-MMD-04 | Mermaid trong Markdown & Report | Markdown có 2 block mermaid; .greport.md có block mermaid cạnh block query; xuất HTML tự chứa + PDF | Cả hai preview render sơ đồ; HTML tự chứa mở offline có SVG nhúng; PDF giữ vector (zoom không vỡ) | FR-MMD-003 |
| TC-MMD-05 | Export & theme brand | Xuất PNG 1x/2x/3x, SVG; copy-as-image dán vào Keynote; áp preset theme brand qua %%{init}%% | PNG 2x đúng gấp đôi kích thước pixel; SVG mở app ngoài; clipboard dán được; theme brand áp đúng màu (so golden) | FR-MMD-007 |
| TC-MMD-06 | Offline, lazy, hiệu năng | Chặn toàn bộ mạng → render; đo khởi động app khi CHƯA từng mở preview; sơ đồ 500 node | Render bình thường không mạng (không CDN); WKWebView không spawn trước khi mở preview — khởi động khớp baseline; 500 node ≤ 2 s | NFR-MMD-01/02/03 |

## 3.15. Python Pack (Phase 6)

Suite chạy khi phát hành Python Pack. Môi trường: máy fixture đa runtime (system + Homebrew + pyenv + conda), máy chặn mạng cho bài offline, script segfault chủ động bằng ctypes. Nguyên tắc suite: chứng minh CÁCH LY (crash/treo không lan), chứng minh STREAMING (RSS có trần), và chứng minh CONSENT (trust theo hash, agent-script 2 cổng không đường tắt).

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PY-01 | Crash không lan | Script gọi ctypes gây segfault; script khác raise + sys.exit(3); chạy trong console và ⌘R | Editor sống và phản hồi bình thường (đo input latency trong lúc crash); panel báo đúng exit/traceback map đúng dòng; phiên Python mới chạy được ngay | FR-PY-1102, NFR-PY-02 |
| TC-PY-02 | Hủy & UI không khóa | Script while True in dòng liên tục; bấm Hủy ở giây thứ 5; đo latency gõ phím trong editor suốt thời gian chạy | Terminate ≤ 200 ms; stream ≥ 60 dòng/s hiển thị mượt; p95 latency gõ phím của editor không suy giảm so baseline | FR-PY-1102, NFR-PY-02 |
| TC-PY-03 | Cầu geditor: streaming & ghi an toàn | Script duyệt geditor.lines() trên file 1 GB đếm dòng ERROR; script khác sửa 1.000 dòng qua applyEdits; đo RSS tiến trình Python | Đếm khớp grep; RSS < 300 MB (chứng minh streaming, không nuốt file); 1.000 sửa = MỘT bước undo; checksum vùng không sửa giữ nguyên | FR-PY-1103, NFR-PY-02 |
| TC-PY-04 | sql() hai chế độ | geditor.sql() với venv có pandas và venv không có pandas; đối chiếu duckdb CLI | Có pandas: DataFrame đúng giá trị; không pandas: fallback list-of-dicts cùng dữ liệu; kết quả khớp đối chứng tuyệt đối | FR-PY-1103 |
| TC-PY-05 | Bước python trong Recipe | Recipe 3 bước GUI + 1 bước python (chuẩn hóa tên riêng); chạy batch 50 file có 2 file hỏng cài sẵn | 48 file thành công, 2 lỗi báo riêng không dừng lô; mỗi file 1 bước undo; cùng recipe chạy CLI cho kết quả giống UI | FR-PY-1106 |
| TC-PY-06 | Trust model & 2 cổng agent | (a) Mở script tải về → chạy; (b) trust rồi sửa 1 ký tự → chạy lại; (c) Agent sinh script rồi yêu cầu thực thi với auto-approve Agent đang BẬT | (a) chặn + hộp thoại Trust; (b) hash đổi → yêu cầu trust lại; (c) vẫn phải qua đủ 2 cổng duyệt-code và duyệt-diff — auto-approve không mở được đường tắt | FR-PY-1107, NFR-PY-03 |
| TC-PY-07 | Runtime kép & gói theo workspace | Máy fixture có pyenv + Homebrew + conda; dò picker; bật runtime đóng gói ở máy chặn mạng (đã tải sẵn); pip cài pandas | Picker liệt kê đủ, đúng phiên bản/kiến trúc; runtime đóng gói chạy offline; pandas vào ĐÚNG venv workspace — system site-packages không đổi (so danh sách trước/sau) | FR-PY-1101/1108 |
| TC-PY-08 | Zero-cost & gỡ sạch | Cài Pack rồi tắt → TC-PERF-01/04; đo kích thước installer chính; gỡ Pack | KPI lệch ≤ 1%; installer chính không chứa runtime (kích thước không đổi so bản không Pack); sau gỡ: runtime + cache + venv helper sạch (quét đĩa) | FR-PY-1109, NFR-PY-01 |

# 4. Kiểm thử phi chức năng

## 4.1. Hiệu năng — quy trình đo

- Bản Release build, máy cắm nguồn, đóng ứng dụng khác, tắt Spotlight indexing tạm thời; mỗi chỉ số đo 5 lần lấy trung vị; ghi kèm nhiệt độ/throttle nếu có.

- Kết quả lưu dạng JSON vào repo benchmark; CI so với baseline — suy giảm > 10% trên bất kỳ KPI nào là fail chặn merge.

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PERF-01 | Khởi động nguội | Đo 5 lần bằng script (open → cửa sổ nhận phím), lấy trung vị | M1: ≤ 500 ms · Intel i5 2019: ≤ 1.000 ms | NFR-PERF-01 |
| TC-PERF-02 | Mở 100 MB | Fixture text 100 MB; đo tới tương tác | ≤ 2.000 ms cả hai máy chuẩn | NFR-PERF-02 |
| TC-PERF-03 | Latency gõ p95 | Instrument đo keydown→render trên file 100 MB, 500 lần gõ | p95 ≤ 16 ms | NFR-PERF-04 |
| TC-PERF-04 | RAM idle | 1 tab file 1 KB, idle 5 phút, đo footprint | ≤ 80 MB | NFR-PERF-05 |
| TC-PERF-05 | Find-in-files scale | 10.000 file; đo trên 4 và 8 core (giới hạn bằng taskpolicy) | Thời gian 8 core ≤ 0,6 × thời gian 4 core (scale gần tuyến tính) | NFR-PERF-06 |
| TC-PERF-06 | Replace 1 triệu match | Regex thay 1 triệu match trên 100 MB | ≤ 30 s; có tiến trình; hủy được; 1 bước undo | NFR-PERF-08 |
| TC-PERF-07 | Năng lượng idle | Idle 10 phút với 5 tab; Activity Monitor / powermetrics | Energy Impact: Low; không wake-up chu kỳ do polling | NFR-PERF-07 |

## 4.2. Bảo mật và cách ly

| Mã TC | Mục tiêu | Các bước chính | Kết quả mong đợi (Pass) | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC-01 | Chuỗi ký số | codesign --verify --deep, spctl -a, stapler validate trên artefact phát hành | Toàn bộ pass; mọi XPC/CLI ký cùng team ID | NFR-SEC-01 |
| TC-SEC-02 | Zero telemetry | Chạy app 30 phút với proxy chặn ghi log toàn bộ egress | Không kết nối ra ngoài trừ update check (và tắt được hoàn toàn) | NFR-SEC-02, GI-3.1.4 |
| TC-SEC-03 | Plugin sai hash/thiếu arch | Cài plugin bị sửa 1 byte; plugin chỉ có x86_64 | Cả hai bị từ chối nạp kèm thông báo lý do chính xác | NFR-SEC-03, FR-PLUG-702 |
| TC-SEC-04 | Plugin crash không sập app | Plugin test cố tình segfault trong XPC service | App và tài liệu nguyên vẹn; service restart ≤ 3 lần rồi vô hiệu hóa; log ghi nhận | NFR-REL-05, FR-PLUG-703 |
| TC-SEC-05 | Sandbox App Store | Biến thể MAS: mở file ngoài container qua Open panel; khởi động lại | Security-scoped bookmark khôi phục quyền; không lỗi quyền ngầm | NFR-SEC-04 |

## 4.3. Fuzzing và soak

- libFuzzer chạy liên tục (nightly ≥ 4 giờ) trên: CSV parser, bộ decode encoding, bộ dịch Extended-escape; crash bất kỳ là lỗi P0.

- Soak test: phiên 8 giờ mở 30 tab, macro chạy lặp, monitoring 1 file log ghi liên tục — không rò rỉ bộ nhớ (tăng trưởng RSS < 5%/giờ sau ổn định), không mất phản hồi.

# 5. Tiêu chí vào/ra và quản lý lỗi

## 5.1. Tiêu chí vào (Entry)

- Build universal ký số thành công từ nhánh phát hành; unit test xanh trên cả hai kiến trúc; fixture đúng checksum.

## 5.2. Tiêu chí ra (Exit) — điều kiện phát hành mỗi Phase

- 100% test case gắn yêu cầu P0 của phase đạt Pass; không lỗi mở ở mức Blocker/Critical.

- Toàn bộ KPI NFR-PERF đạt trên cả hai máy chuẩn; toàn bộ TC-IME đạt (tiêu chí chặn phát hành theo SRS NFR-USE-02).

- Tỷ lệ Pass tổng thể ≥ 95%; các lỗi Major còn lại có phương án và được ghi vào release notes.

- Kết quả kiểm thử tổng hợp thành Báo cáo kiểm thử (STR) được phê duyệt.

## 5.3. Tiêu chí tạm dừng/khôi phục

- Tạm dừng khi: build không cài được, > 30% smoke suite fail, hoặc phát hiện lỗi mất dữ liệu người dùng. Khôi phục khi có build sửa và smoke suite xanh.

## 5.4. Phân loại mức độ lỗi

| Mức | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Blocker | Mất/hỏng dữ liệu người dùng; crash lặp lại được trong luồng chính; không cài/không mở được |
| Critical | Yêu cầu P0 không dùng được, không có đường vòng; KPI hiệu năng trượt > 25%; lỗi IME nuốt ký tự |
| Major | Yêu cầu P0 có đường vòng, hoặc P1 không dùng được; KPI trượt ≤ 25% |
| Minor / Trivial | Lỗi P2, lỗi hiển thị, sai chính tả UI |

## 5.5. Sản phẩm bàn giao của kiểm thử

- Bộ test case đầy đủ (test-management) + script tự động trong repo; báo cáo benchmark JSON theo build; báo cáo STR mỗi phase; ma trận truy vết cập nhật (Phụ lục A).

# Phụ lục A. Ma trận truy vết yêu cầu → nhóm test

| Nhóm yêu cầu (SRS) | Suite kiểm thử | Ghi chú bao phủ |
| --- | --- | --- |
| FR-CORE-001…018 | Unit LineOps/Buffer + TC-CORE-01…11 + XCUITest editing | Column mode & multi-caret có thêm bài đo hiệu năng riêng |
| FR-SRCH-101…111 | Unit SearchEngine (PCRE testsuite) + TC-SRCH-01…08 | Đối chứng grep; fuzz Extended-escape |
| FR-ENC-201…207 | Unit EncodingEngine (FX-ENC round-trip) + TC-ENC-01…06 | TCVN3/VNI đối chiếu bảng chuẩn; NFC/NFD bắt buộc trên FX-VI |
| FR-DOC-301…314 | Integration Session/FileIO + TC-DOC-01…07 | Kill-test và atomic save chạy nightly |
| FR-CSV-401…408 | Unit CSVEngine (FX-CSV) + TC-CSV-01…08; DuckDB suite (Phase 3) | Đối chứng csvkit; fuzz parser |
| FR-FMT-501…508 | Snapshot test highlight theo grammar + XCUITest folding/JSON/XML | So khung tô màu với golden files |
| FR-AUTO-601…606 | TC-AUTO-01…06 + unit ScriptAPI | Script mẫu SAD §6.3 là test cố định |
| FR-PLUG-701…705 | TC-SEC-03/04 + integration XPC host | Plugin mẫu "độc" nằm trong repo test |
| FR-UI-801…805 | TC-UI-01/02 + checklist HIG + snapshot theme | Keymap N++ có bảng ánh xạ kiểm đủ |
| NFR-PERF-01…08 | TC-PERF-01…07 + benchmark CI | Baseline theo máy chuẩn; chặn merge |
| NFR-REL-01…05 | TC-DOC-01/02/06/07 + TC-SEC-04 + fuzz/soak | Kill -9 là bài bắt buộc mỗi release |
| NFR-SEC-01…05 | TC-SEC-01…05 | Egress test cho cả hai biến thể |
| NFR-USE-01…05 | TC-IME-01…03, TC-VO-01 + checklist HIG | IME là tiêu chí chặn phát hành |
| NFR-MNT / NFR-PORT | Coverage gate + lipo check + CI hai kiến trúc | Tự động hoàn toàn trong pipeline |
| FR-CLN-001…006; NFR-CLN (Phase 2–4) | TC-CLN-01…06 + FX-CLN có ground truth | NFR-CLN-02 (preview + undo + báo cáo) kiểm ở mọi TC của suite |
| FR-DQR-001…006; NFR-DQR (Phase 2–3) | TC-DQR-01…06 + FX-DQR vi phạm cài sẵn | TC-DQR-05 kiểm vòng khép kín detect→clean→verify với Bàn làm sạch |
| FR-QRY-001…006; NFR-QRY (Phase 2–3) | TC-QRY-01…06 + FX-QRY kết quả vàng | NFR-QRY-03 (chỉ-đọc, checksum) kiểm ở mọi TC của suite |
| FR-RPT-001…006; NFR-RPT (Phase 3–4) | TC-RPT-01…06 + FX-RPT golden images | TC-RPT-04 đồng thời đóng khoảng trống FR-DOC-313 (In ấn) |
| FR-MIN-001…006; NFR-MIN (Phase 3–4) | TC-MIN-01…08 + FX-MIN ground truth | Đối chứng độc lập numpy/mlxtend offline trong CI; NFR-MIN-02 (tất định) và -03 (chỉ-đọc) kiểm ở mọi TC |
| FR-KNW-901…912; NFR-KNW (Phase 4) | TC-KNW-01…08 + benchmark zero-cost | Chạy khi phát hành Knowledge Pack; đối chứng duckdb/jq/graphviz |
| FR-AGT-1001…1010; NFR-AGT (Phase 5) | TC-AGT-01…08 + mock provider + proxy egress | TC-AGT-01 (key không rò) là tiêu chí chặn phát hành Pack |
| FR-MMD-001…008; NFR-MMD (Phase 3–4) | TC-MMD-01…06 + FX-MMD golden snapshots | TC-MMD-06 kiểm lazy-init: preview không chạm KPI khởi động |
| FR-PY-1101…1109; NFR-PY (Phase 6) | TC-PY-01…08 + máy đa runtime + chặn mạng | TC-PY-01/02 (cách ly) và TC-PY-06 (2 cổng agent-script) chặn phát hành Pack |

— Hết tài liệu —